копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

“22” червня 2018р.                                                                                   № 11

(34 сесія 7 скликання)

Із змінами, внесеними рішеннями

37 сесії міської ради 7 скликання від 28.09.2018 №3;

44 сесії міської ради 7 скликання від 26.04.2019 №21;

48 сесії міської ради 7 скликання від 30.08.2019 №13;

53/1 сесії міської ради 7 скликання від 17.01.2020 №3;

11 сесії міської ради 8 скликання від 20.08.2021 №5

ІІ пленарного засідання 34 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 №15

Про   затвердження  Програми   реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023 р.р. в новій редакції

_________________________________

В зв’язку із реформуванням житлово – комунального господарства, з метою підвищення ефективності, якості та  надійності функціонування житлово-комунального господарства м.Покров, забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів та елементів благоустрою, враховуючи стратегічні  пріоритети розвитку міста та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023 років та заходи до Програми в новій редакції, що додається.

2.Рішення І пленарного засідання 28 сесії міської ради 7 скликання від 07.12.2017 №4 «Про   затвердження  Програми   реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023 р.р.» вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гончарова М.В. та на  постійну  депутатську комісію з питань  благоустрою, житлово-комунального  господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.).

Міський голова 								   О.М.Шаповал

Ребенок В.В., 4-48-43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 34 міської сесії 7 скликання

від «22» червня 2018р. № 11

ПРОГРАМА

реформування і розвитку  житлово-комунального господарства та благоустрою міста Покров на 2018– 2023років

Загальні положення.

Програма розроблена з метою підвищення ефективності, якості та надійності функціонування житлово-комунального комплексу міста, орієнтування напрямків реформування і розвитку системи надання житлово-комунальних послуг, які сприятимуть наближенню до стандартів якості життя, спрямування житлово-комунальної сфери міст на задоволення потреб, як територіальної громади в цілому щодо забезпечення безпеки життя населення та діяльності підприємств, так і кожного споживача – фізичної або юридичної особи.

1.Загальна характеристика

житлово-комунального господарства міста

Місто Покров знаходиться на півдні Дніпропетровської області. Територія міста становить 2575,0 км2, населення – 41,195 тис. чол. На території міста працюють комунальні підприємства, а саме: МКП «Покровводоканал», ПМКП «Добробут», ПМКП «Ритуал», ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС».

Водозабезпечення міста здійснюється з Каховського водосховища насосною станцією першого підйому, яка включає п’ять насосних агрегатів загальною продуктивністю 50 тис.м3 води на добу. Дана насосна станція веде забір води з водосховища і подає неочищену воду по водогону діаметром 1200 мм на відстань 17 кілометрів і висоту + 76м на очисні споруди цеху водозабезпечення. Там вода очищується, обеззаражується і накопичується в резервуарах чистої води загальним обсягом 19 тис. м3. Звідти вода за допомогою насосних агрегатів насосної станції другого підйому (шість насосних агрегатів введено в експлуатацію в 1959 році) подається в розподільчі мережі міста та забезпечує водою всіх жителів. Знос насосних агрегатів становить 70%, енергоємні електродвигуни вичерпали свій ресурс, а часті поломки обладнання та водопровідних мереж свідчать про їх фізичний знос.

Якість питної води залежить від технологій очищення й знезараження води та технічного стану водопровідних мереж, виробником та постачальником питної води МКП «Покровводоканал» застосовуються застаріла система очищення. Крім того, в місті відсутній резервний водогон. Діючий стальний водогон Ø 1200 мм.  довжиною 17,7 км.  побудований та введений в експлуатацію в 1996 році. Гарантований термін експлуатації стальних труб – 20 років. У разі виходу із строю діючого водогону, без резервного водогону, місто залишиться без джерела водопостачання.

В місті 60% житлових будинків, в яких необхідно проводити капітальний ремонт, включаючи покрівлі, огороджуючи конструкції, інженерне обладнання, благоустрій.

2.Нормативно-правова база розроблення Програми.

Програма ґрунтується на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»,    «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про основи містобудування», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання»,  «Про благоустрій населених пунктів», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про приватизацію державного житлового фонду», Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми

Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми передбачає запровадження системного підходу до правового регулювання у сфері житлової політики та  житлово-комунального господарства:

- розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для визначення потреб населення у житлі та об'єктах житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову перспективу;

- створення нової моделі забезпечення населення високоякісною питною водою;

- проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

- розроблення та забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії;

- контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами;

- постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення;

- розроблення порядку проведення перерахунків за ненадані або надані не в повному обсязі житлово-комунальні послуги та перевірки кількісних і якісних показників надання зазначених послуг;

- проведення інвентаризації основних засобів комунальних підприємств;

- запровадження нарахування плати за холодну воду та тепло виключно за показаннями приладів обліку;

- вивчення громадської думки щодо пріоритетів реформування житлово-комунального господарства.

4.Мета та основні завдання Програми.

1. Мета Програми полягає у реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, створення зовнішньої привабливості міста, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Реформування житлово – комунального господарства проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети реформування житлово – комунального господарства необхідно вирішити питання:

- оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

- оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

- розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації потенційно конкурентного ринку за умови розвитку системи державного регулювання природних монополій;

- розроблення законодавчих актів щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

- реалізацію ефективної антимонопольної політики та здійснення інституційних перетворень на ринку житлово-комунальних послуг, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції;

- стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання;

- підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів послуг; зменшення питомого енергоспоживання населенням;

- зменшення енергоспоживання установами комунальної власності;

- підвищення надійності роботи інженерних мереж;

- поліпшення якості послуг;

- зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферу від виробництва  теплової енергії;

- зниження споживання не відновлювальних джерел енергії;

- зменшення залежності від зовнішніх поставок газу;

- заощадження бюджетних коштів;

- забезпечення розвитку альтернативної енергетики;

- реформування системи централізованого теплопостачання;

- забезпечення належного температурного режиму в житлових будинках та бюджетних установах і закладах міста;

- розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері.

2. Передбачається здійснення заходів Програми (додається)в таких сферах:

- утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

- надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- ремонту приміщень, будинків, споруд, в т.ч.:

1) капітальні ремонти приміщень, будинків, споруд;

2) поточні ремонти приміщень, будинків, споруд.

- благоустрою населених пунктів, а саме:

1)розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів  і об'єктів;

2)організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3)створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених  пунктів.

3.Політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

- забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому;

- доступність для всіх верств населення житлово-комунальних послуг, що відповідають вимогам державних стандартів;

- формування та дотримання державних соціальних стандартів(норм і нормативів) у сфері житлового фонду та житлово-комунального обслуговування;

- забезпечення ефективного використання людських, грошових та матеріальних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;

- відповідальність за ефективність функціонування житлово-комунального господарства;

- перехід до економічно обґрунтованих цін і тарифів за користування житлом та комунальні послуги;

- створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання і споживачів на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення збалансованого розвитку енерго-,  водо-, газопостачання та водовідведення під час виконання програм житлового та промислового будівництва;

- забезпечення населення високоякісною питною водою;

- технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій;

- розвиток публічно-приватного партнерства у сфері комунальної  інфраструктури;

- гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо основних принципів та завдань державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів;

- забезпечення умов для саморозвитку галузей житлово-комунального господарства міста;

- створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг;

- удосконалення тарифної політики;

- забезпечення ефективної інвестиційної діяльності в житлово-комунальному комплексі міста;

- запровадження стимулів економного і раціонального використання матеріальних ресурсів.

4. Основними завданнями Програми є:

- розробка і здійснення комплексу загальноміських заходів, що мають у своїй основі досягнення найбільшої вигоди для територіальної громади в цілому;

- розподіл функцій адміністративно – правового регулювання та господарчого управління власністю територіальної громади;

- поетапне переоснащення матеріальної бази комунальних підприємств в місті (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету, коштів інших підприємств міста, притягнутих на дольовій основі, прибутку комерційних підприємств);

- покращення якості комунальних послуг, які надаються населенню;

- перехід від нормативних принципів сплати за надані житлово – комунальні послуги до сплати за їх фактичні обсяги та якість.

5.Основні напрямки реалізації Програми.

Основними напрямками реалізації Програми є:

1.Забезпечення  беззбиткового   функціонування   підприємств  житлово-комунального господарства. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста: МКП «Покровводоканал», ПМКП «Добробут», ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», ПМКП «Ритуал» у разі скрутного фінансового становища.

2.Технічне  переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення  питомих   показників   використання   енергетичних   і матеріальних   ресурсів,   необхідних  для  виробництва  (надання) житлово-комунальних послуг,  у  тому  числі  створення  дієвого  і прозорого   механізму   стимулювання  використання  альтернативних джерел енергії та видів палива.

3.Залучення  громадськості  до  процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

4.Створення єдиної комп’ютерної мережі та бази даних по розрахунках за комунальні платежі, а саме: абонентні відділи комунальних підприємств з’єднаються комп’ютерною мережею з банківськими установами, які приймають комунальні платежі. Утворення загальної персоніфікованої абонентної служби з базою даних на кожного платника. На кожного платника відкривається муніципальна картка, завдяки чому, платник отримує інформацію про стан розрахунків по комунальним платежам у пункті прийому комунальних платежів.

5.Заведення облікових рахунків на всі житлові будинки, завдяки чому, кошти, які збираються з мешканців, акумулюються та направляються на виконання робіт, по домовленості з мешканцями, лише на ці будинки. Поетапне переведення цих будинків на госпрозрахунок.

6.Утворення товариств співвласників будинків з державною реєстрацією фізичних або юридичних осіб та забезпечення організаційної підтримки при створенні необхідної кількості приватних підприємств з утримання та ремонту житла, у тому числі на базі житлово – комунального об’єднання.

7.Запровадження чіткої системи розрахунків за житлово – комунальні послуги через заробітну плату працівників госпрозрахункових підприємств і бюджетних організацій.

8.Забезпечення виконання вимог заходів з енергозбереження по встановленню в житлових будинках приладів обліку споживання води. Впровадження відповідних до ринкових умов та соціально орієнтованих тарифів на послуги житлово – комунального господарства.

9.Запровадження договірних відносин між виконавчою владою і власниками житла на щорічне фінансування з капітального ремонту житла.

10.Утворення єдиної міської аварійно – ремонтної служби, що приведе до посилення відповідальності за виконані роботи, можливості створення більшого запасу матеріалів.

11.Розробка економічних проектів та створення для їх реалізації міських комунальних підприємств. (наприклад: будівництво парковки, автостоянки і т.і.).

12.Проведення капітального ремонту покрівель, фасадів житлових будинків, електричних та інженерних мереж, заміна газових приладів.

13.Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції) житлових будинків житлового фонду в м.Покров Дніпропетровської обл., в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд.

14. «Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій та фрагментів фасаду(технічне обстеження, розробка ПКД) по вул.Соборна,25 м.Покров».

15.Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового  фонду.

16.Реставрація пам’ятників міста.

17.Реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем водопостачання та водовідведення.

18.Будівництво КНС селища Рудник.

20.Реформування системи утримання і ремонту міських доріг, з зосередженням наявних коштів на капітальний та поточний ремонт доріг загального користування окремих першочергових магістралей, до якого залучатимуться на тендерній основі підрядні підприємства, з контролем якості та гарантіями довговічності конструкції доріг.

21.Утримання дорожно-вуличної мережі, в тому числі:

- утримання та ремонт водоводів  доріг;

- розмітка доріг міста;

- поточний ремонт дорожніх знаків;

- виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста.

- облаштування  обмежувача швидкості на дорогах “лежачий поліцейський”.

22.Проведення благоустрою міста (прибирання території міста, ліквідація стихійних звалищ побутового сміття, зимове утримання доріг, озеленення міста, нагляд  за зеленими насадженнями, утримання громадських туалетів, міського цвинтаря, поточний ремонт та капітальний ремонт  водоводів  доріг – очисні ливневі каналізаційні системи, утримання та поточний ремонт  малих архітектурних споруд, поточний ремонт доріг – підсипка ґрунтових доріг,  охорона дитячих майданчиків, фонтану, пам’ятників, функціонування  меморіалу "Вічний вогонь" на братському похованні).

23.Розроблення  правил приймання стічних вод  у ливневу мережу міста. Розроблення нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин. Отримання дозволу на спеціальне  водовикористання.

24.Виявлення, облік та поховання померлих одиноких громадян міста.

25.Проведення технічного обслуговування (утримання) та поточного ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення міста.

26.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт існуючих електричних мереж зовнішнього освітлення міста.

27.Переобладнання автотранспорту комунальних підприємств міста з рідкого палива на скраплений газ.

28.З метою належної організації  санітарної очистки міста впровадити GPS моніторинг спеціалізованого автотранспорту.

29. Придбання спецтехніки для благоустрою міста (машини дорожньої комбінованої, прибиральної, поливальної, піскорозкидувальної, мийної,  тощо).

30. Придбання  техніки для господарських потреб міських комунальних підприємств.

31. Придбання обладнання  для облаштування сучасних спортивних, дитячо-спортивних майданчиків.

32. Проведення капітального ремонту громадських туалетів.

33. Реконструкція будівлі аптеки під міський музей по вул.Соборна,11а в м.Покров.

34. Виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту:

- внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків, розташованих на території Покровської міської ради Дніпропетровської області;

- мереж газопостачання, що перебувають на балансі комунальних підприємств Покровської міської ради Дніпропетровської області та бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

(Розділ 5 доповнено пунктом 34 згідно з рішенням 37 сесії міської ради 7 скликання від 28.09.2018р. №3)

(пункт 34 Програми викладено в редакції згідно з рішенням 53/1 сесії міської ради 7 скликання від 17.01.2020р. №3 )

6. Фінансово-економічне  забезпечення програми.

1.Фінансово-економічне забезпечення реформування житлово-комунального господарства передбачає:

- підвищення енергоефективності житлових будинків;

- перехід до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг, запобігання перехресному субсидіюванню, недопущення зростання інфляції за рахунок необґрунтованого завищення цін і тарифів;

- реструктуризацію та списання безнадійної заборгованості у сфері житлово-комунального господарства за умови переходу до економічно обґрунтованих тарифів.

2.Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок введення спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість житлово-комунальних послуг.

Орган місцевого самоврядування за поданням УЖКГ та будівництва чи підприємства-балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган місцевого самоврядування, УЖКГ та будівництва та підприємство-балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі. Підприємство-баланоутримувач несе відповідальність за раціональне  та цільове використання бюджетних коштів  на виконання затверджених заходів.

3.Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо:

-нормативно-правового та науково-технічного забезпечення;

- реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого  водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, спрямованих на технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства;

- реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

- забезпечення широкої громадської підтримки реформування житлово-комунального господарства.

7.Управління та контроль за виконанням програми.

1.Координація розробки і реалізації заходів згідно з напрямками програми здійснюється виконавчим комітетом Покровської міської ради.

2.Контроль за виконанням програми здійснюється заступником міського голови за напрямком, постійною депутатською комісією  з питань  благоустрою, житлово-комунального  господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення.

3.Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

4.Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

8.Очікувані результати Програми.

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити подальший розвиток житлово-комунального господарства міста;

- забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- завершити розроблення необхідних нормативно-правових актів, що забезпечать стале  функціонування галузі в ринкових умовах господарювання;

- запровадити ефективну систему державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері  водопостачання і водовідведення;

- зробити доступними послуги з водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

- створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення розвитку комунальної інфраструктури;

- створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

- провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення  підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

- зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

- забезпечити  збереження та покращення технічного стану житлових будинків, підвищення комфортності проживання;

- забезпечити раціональне споживання електроенергії  в утриманні житлових будинків; створення умов для збереження тепла;

- забезпечити виконання заходів по  запобіганню руйнування  житлових будинків через підтоплення;

- забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства на умовах фінансування з державного та місцевих бюджетів;

- забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення міста;

- забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

- забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- стимулювати внутрішнє виробництво у сферах, суміжних із сферою житлово-комунального господарства;

- забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

- забезпечити високу якість та епідеміологічну безпеку питної води для споживачів міста;

- добитися зменшення водних та енергетичних  ресурсів для виробництва питної води;

- забезпечити виконання заходів для покращення стану  та надійності водопровідних мереж;

- добитися зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях на 20 відсотків;

- забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

Виконання програми дасть змогу реалізувати ряд міських проектів з розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою.

Начальник Управління ЖКГ та будівництва                                        В.В.Ребенок

Додаток до Програми

реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

м.Покров на період 2018-2023 р.р.

(пункт 2 розділу 4)

Із змінами, внесеними рішеннями

21-44-7 від 26.04.2019; 13-48-7 від 30.08.2019;

5-11-8 від 20.08.2021; 15-34(2)-8 від 23.12.2022

Заходи

по реформуванню, розвитку житлово–комунального господарства

та благоустрою міста Покров на період 2018-2023 р.р.

| Найменування заходу | Місце впровадження заходу | Виконавець заходу | Термін впровад ження заходу | Орієнтовна вартість впровад ження заходу | Джерело фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет/ обласний бюджет | Місцевий бюджет | Власні кошти підприємст-ва, інші джерела |
|  |  |  | рік | тис.грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Впровадження автоматизованої системи комерційного вузла обліку електроенергії | Об’єкти МКП «Покров- водоканал» | МКП «Покров- водоканал» | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Впровадження конденсаторної установки потужністю 225 кВАр на н/с І підйому. |  |  | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Впровадження конденсаторної установки потужністю 30 кВАр на каналізаційній насосній станції №2. |  |  | 2021 | 15,0 | - | - | 15,0 |
| Заміна та ремонт водопровідних мереж |  |  | 2018-2023 | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
| Капітальний та поточний ремонт водопроводів питної води |  |  | 2018-2023 | 10038,345 | 7303,045 | 2085,3 | 650,0 |
| Придбання аппарату для пошуку витоків з трубопроводів |  |  | 2018 | 310,0 | - | 210,0 | 100,0 |
| Встановлення та повірка лічильників питної води житлового фонду (подомових) |  |  | 2018-2023 | 1200,0 | - | 1200,0 | - |
| Обладнання вузлів обліку постачання питної води житлових будинків |  |  | 2018-2021 | 3000,0 | - | 3000,0 | - |
| Будівництво та утримання системи відео спостереження та відео аналітики | м.Покров Житлові будинки житлового фонду, соціальні гуртожитки м.Покров | УЖКГ та будівництва ПМКП «ЖИТЛКОМ-СЕРВІС» Управління праці та соціального захисту населення | 2018-2023 | 1500,0 | - | 1500,0 | - |
| Впровадження системи диспетчеризації комунального господарства |  |  | 2018-2023 | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| Санітарна обрізка та видалення аварійних дерев |  |  | 2018-2023 | 2500,0 | - | 2500,0 | - |
| Реконструкція газопроводів та ШГРП міста |  |  | 2018-2019 | 675,88 | - | 675,88 | - |
| Капітальний, поточний ремонти вимощень, тротуарів житлових будинків, соціальних гуртожитків |  |  | 2018-2023 | 3500,0 | - | 3000,0 | 500,0 |
| Облаштування пандусів в житловому фонді міста для людей з обмеженими можливостями |  |  | 2018-2023 | 2500,0 | - | 2500,0 | - |
| Послуги з буріння свердловин з облаштуванням водорозбірних колонок. Будівництво свердловин (з облаштуванням водорозбірних колонок). | Територіальна громада міста Покров | МКП «Покров- водоканал», УЖКГ та будівництва | 2023 | 2500,0 | - | 2500,0 | - |
| Будівництво резервного водогону МКП «Покровводоканал»від насосної станції І підйому с.Набережне до насосної станції ІІ підйому вул. Заводська, 2 в м. Покров |  | Департамент ЖКГ ОДА | 2018-2023 | 129488,1 | 116540,1 | 12 948,0 | - |
| Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області. Коригування | Нікопольський район, від с.Шолохове до м.Покров | УЖКГ та будівництва | 2020-2023 | 45000,00 | 40000,00 | 5000,00 | - |
| Будівництво водогонів для забезпечення населення Покровської міської територіальної громади питною водою | Нікопольський район, с.Улянівка, с.Миронівка, с.Базавлук | УЖКГ та будівництва | 2022-2023 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
| Заміна каналізаційних випусків та водопровідних вводів мереж житлових будинків | Житлові будинки м.Покров | МКП «Покров- водоканал», ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» | 2018-2021 | 3500,0 | 3250,0 | 250,0 | - |
| Капітальний ремонт м’яких покрівель, в т.ч. ПКД, експертиза | Житлові будинки та соціальні гуртожитки житлового фонду м.Покров | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 25000,0 | - | 25000,0 | - |
| Капітальний ремонт шиферних покрівель, капітальний ремонт покрівель, в т.ч ПКД, експертиза, технагляд |  | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 25750,0 | - | 25750,0 | - |
| Капітальний та поточний ремонт житлового фонду ОСББ |  |  | 2018-2023 | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
| Капітальний ремонт фасадів, в т.ч. ПКД, експертиза,технагляд |  |  | 2018-2023 | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкцій) житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської обл.) , в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | Житлові будинки м.Покров | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 4000,0 | - | 4000,0 | - |
| Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Соборна 25, ПКД, експертиза, технагляд | Житловий будинок м.Покров | УЖКГ та будівництва | 2018-2022 | 10550,0 | 9000,0 | 1550,0 | - |
| Капітальний ремонт та модернізація, технічне обстеження, обслуговування ліфтів житлового фонду. | Житлові будинки житлового фонду м.Покров, ОСББ | УЖКГ та будівництва, управляюча компанія ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» ПМКП «ЖИТЛКОМ-СЕРВІС» ОСББ Управління праці та соціального захисту | 2018-2023 | 4000,0 | - | 4000,0 | - |
| Капітальний, поточний ремонти панельних, блочних, температурних швів |  |  | 2018-2023 | 2700,0 | - | - | 2700,0 |
| Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків |  |  | 2019-2023 | 12000,0 | - | 12000,0 | - |
| Капітальний, поточний ремонт фасадів житлових будинків |  |  | 2018-2023 | 32500,0 | 27000,0 | 3000,0 | 2500,0 |
| Капітальний та поточний ремонти внутрішньо будинкових інженерних мереж |  |  | 2018-2023 | 10000,0 | - | 9000,0 | 1000,0 |
| Реконструкція гуртожитку по вул. Шатохіна 13 |  |  | 2020-2023 | 12000,0 | 10900,0 | 1100,0 | - |
| Поточний ремонт житлового фонду (балконів, козирків та ін.) |  |  | 2018-2023 | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
| Придбання та монтаж газових приладів в будинках житлового фонду |  |  | 2018-2023 | 1250,0 | - | 1250,0 | - |
| Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської області | Житлові будинки житлового фонду м.Покров, ОСББ | УЖКГ та будівництва, управляюча компанія ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» | 2018-2023 | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
| Поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської області |  |  | 2018-2023 | 3000,0 | - | 3000,0 | - |
| Переобладнання комунального автотранспорту підприємств з рідкого палива на скраплений газ | Автотранспорт комунальних підприємств міста | Міські комунальні підприємства | 2018-2023 | 850,0 | - | - | 850,0 |
| Утримання міських кладовищ |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 7800,0 | - | 7800,0 | - |
| Утримання вулично-дорожньої мережі, придбання та встановлення нових дорожніх знаків |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 13750,0 | - | 13750,0 | - |
| Оплата електроенергії за зовнішнє освітлення міста |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 22500,0 | - | 22500,0 | - |
| Утримання громадських туалетів |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 1500,0 | - | 1500,0 | - |
| Капітальний, поточний ремонти, придбання та встановлення обладнання малих архітектурних споруд, нових автобусних зупинок. Придбання та встановлення елементів парканів, огороджень, лавок,дошок оголошень, урн, навісів, дитячих майданчиків |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 2750,0 | - | 2750,0 | - |
| Санітарна обрізка та видалення аварійних дерев в парках, скверах, узбіччях доріг, прибудинкових територіях житлового фонду міста |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 8000,0 | - | 8000,0 | - |
| Реконструкція парків та скверів, об’єктів та елементів благоустрою міста | Парки, сквери м. Покров | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 78154,0 | 53154,0 | 25000,0 | - |
| Реконструкція міжквартальної території з улаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області | 36 мікрорайон м. Покров | УЖКГ та будівництва | 2020-2023 | 7000,00 | - | 7000,00 | - |
| Видалення та санітарна обрізка дерев на інженерних мережах | Об’єкти та елементи благоустрою на території м.Покров Об’єкти та елементи благоустрою на території м.Покров Об’єкти та елементи благоустрою на території м.Покров | ПМКП «Добробут», МКП «Покров- водоканал», ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» | 2018-2023 | 1600,0 | - | 1600,0 | - |
| Утримання мереж зовнішнього освітлення міста |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 7500,0 | - | 7500,0 | - |
| Капітальний ремонт, модернізація обладнання та мереж зовнішнього освітлення |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
| Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 2452,0 | - | 2452,0 | - |
| Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 2495,0 | - | 2495,0 | - |
| Реконструкція, капітальний, поточний ремонти, утримання зливової (ливневої) каналізації |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 4200,0 | - | 4200,0 | - |
| Капітальний, поточний ремонт громадських туалетів (в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд) |  | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 11000,0 | - | 11000,0 | - |
| Озеленення територіїї міста, придбання та висадження саджанців дерев, кущів, квітів, газонів та придбання засобів і обладнання для їх догляду |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 1200,0 | - | 1200,0 | - |
| Нагляд за зеленими насадженнями |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 12500,0 | - | 12500,0 | - |
| Придбання, модернізація, капітальний та поточний ремонти механізмів та іншого обладання для господарчої діяльності |  | Міські комунальні підприємства | 2018-2023 | 7450,0 | - | 7450,0 | - |
| Впровадження обліку, паспортизація зелених насаджень |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 400,0 | - | 400,0 | - |
| Вуличне прибирання території міста, придбання інструменту, обладнання, спецтехніки |  | Міські комунальні підприємства | 2018-2023 | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
| Капітальний ремонт доріг, тротуарів розробка ПКД, еспертиза, технагляд |  | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 125000,0 | 123750,0 | 1250,0 | - |
| Поточний ремонт доріг, тротуарів |  | УЖКГ та будівництва | 2018-2023 | 25000,0 | - | 25000,0 | - |
| Капітальний, поточний ремонти внутрішньо квартальних доріг |  |  | 2018-2023 | 19000,0 | 17100,0 | 1900,0 | - |
| Утримання доріг приватного сектору міста (підсипка щебенем та відсівом, грейдерування, асфальтування) |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 3150,0 | - | 3150,0 | - |
| Паспортизація вулиць та доріг міста |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| Утримання дорожньо-вуличної мережі, в тому числі: -утримання водоводів доріг -розмітка доріг міста -поточний ремонт дорожніх знаків -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| Зимове утримання площ, доріг та тротуарів, прибудинкових територій, придбання механізмів та обладнання для утримання доріг та тротуарів. |  | ПМКП «Добробут», міські комунальні підприємства | 2018-2023 | 2350,0 | - | 2350,0 | - |
| Розроблення правил приймання стічних вод у ливневу мережу міста Розроблення нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин. Отримання дозволу на спеціальне водовикористання. |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 150,0 | - | 150,0 | - |
| Утримання малих архітектурних споруд та елементів благоустрою, придбання нових та відновлення існуючих. |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 750,0 | - | 750,0 | - |
| Поточний ремонт малих архітектурних споруд, придбання нових малих архітектурних споруд |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 495,0 | - | 495,0 | - |
| Послуги зі збирання, перевезення, розміщування безхазяйних відходів |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| Поточний та капітальний ремонти, технічне обслуговування та переобладнання комунальної спеціалізованої техніки |  | ПМКП «Добробут», МКП «Покров- водоканал», ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» | 2018-2023 | 2500,0 | - | 2500,0 | - |
| Утримання парку ім. Б Мозолевського, придбання елементів благоустрою парків, обладнання |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 11000,0 | - | 11000,0 | - |
| Придбання спецтехніки та спецавтотранспорту для комунального господарства міста |  | УЖКГ та будівництва, комунальні підприємства | 2018-2023 | 20000,0 | 15000,0 | 5000,0 | - |
| Поводження з безпритульними тваринами, регулювання їх чисельності |  | ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 1250,0 | - | 1250,0 | - |
| Придбання обладнання для облаштування сучасних спортивних, дитячо-спортивних майданчиків. Поточний та капітальний ремонти | Об’єкти та елементи благоустрою на території м.Покров | УЖКГ та будівництва ПМКП «Добробут» | 2018-2023 | 550,0 | - | 550,0 | - |
| Будівництво спортивного майданчику біля житлового будинку по вул. Курчатова №10а в м.Покров Дніпропетровської області | вул. Курчатова №10а в м.Покров | УЖКГ та будівництва | 2019-2023 | 4000,0 | - | 4000,0 | - |
| Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім. Б. Мозолевського в м. Покров Дніпропетровської області. Коригування | парк ім. Б. Мозолевського | УЖКГ та будівництва | 2020-2021 | 940,0 | - | 940,0 | - |
| Охорона, демонтаж, ліквідація об’єктів незавершеного будівництва, безхазяйних об’єктів, малих архітектурних споруд, елементів благоустрою на територіїї міста | Територія Покровської міської територіальної громади | Виконком, відділ архітектури, УЖКГ та будівництва, управління освіти, комунальні підприємства | 2018-2023 | 15000,0 | - | 15000,0 | - |
| Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення м. Покров Дніпропетровської області, включаючи ПКД, експертизу та авторський нагляд по проекту «Підвищення енергоефективності м.Покров Дніпропетровської області» | Територія Покровської міської територіальної громади | УЖКГ та будівництва ПМКП «Добробут» | 2020-2021 | 14000,00 | - | - | 14000,00 |
| #### Всього | *** |  | *** | 841913,325 | 422997,145 | 391401,18 | 27515,0 |

(Додаток зі змінами до Програми викладено в редакції  з рішеннями  44 сесії міської ради 7 скликання від 26.04 2019 №21, 48 сесії міської ради 7 скликання від 30.08 2019 №13,  11 сесії міської ради 8 скликання від 20.08.2021 №5, 34(2) сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 №15 )

Начальник УЖКГ та будівництва                                                                                                                   В.В.Ребенок