**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

20.04.2021 р м. Покров №154

Про підготовку міських комунальних

підприємств та бюджетних установ

міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2021-2022 років

З метою підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, стабільного забезпечення міста питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, оперативного вирішення поточних та перспективних питань, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров, додається. Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

2. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, додається.

3. Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Волошина І.І. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

4. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, житлових будинків та будівель бюджетних установ та закладів міста до опалювального сезону 2021-2022 років з оформленням паспортів готовності.

**Термін: до 01.09.2021 року.**

5. Під особисту відповідальність керівників: управляючої кампанії «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) виконати поточні та планово-попереджувальні ремонти на внутрішньо-будинкових електричних та газових мережах, електрообладнанні житлових будинків, гуртожитків з метою попередження аварійних ситуацій. Забезпечити стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та будівель в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

**Термін: до 01.11.2021 року.**

6. Начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Морозу П.Г. – за згодою):

-виконати в 2021 році в повному обсязі капітальні та поточні планово – попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання в трансформаторних підстанціях та високовольтних повітряних, силових кабельних лініях.

**Термін: згідно графіків.**

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електричних мережах міста та замовленням мешканців в цілодобовому режимі.

**Термін: протягом року.**

7. Керівнику Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати в 2021 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в м. Покров.

**Термін: згідно графіків.**

8. З метою стабільного та якісного теплопостачання об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста виробникам (постачальникам) теплової енергії ТОВ "АПС Пауер Технолоджи" (Кащенко С.О. – за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко І.С. – за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Сухомуд Ю.А. – за згодою), ТОВ «Теплоінвест Україна» (Гільдін І.М.) підготовити котельні до роботи в опалювальний період 2021-2022 років. Оформити та здати паспорти готовності об’єктів теплопостачання до Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА.

**Термін: до 01.09.2021 року.**

9. Керівникам міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста провести промивку та гідравлічні випробування теплових мереж в опалювальних будівлях. Здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти теплозабезпечення.

**Термін: до 01.10.2021 року.**

10. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділу АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних мережах міста.

**Термін: до 01.06.2021 року.**

11. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) разом із Покровським МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О.) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання об’єктів.

**Термін: до 01.08.2021 року.**

12. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

**Термін: постійно.**

13. Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру телекомунікацій №526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

14. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2021 рік.

15. Координацію щодо виконання цього рішення покласти на начальника УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), контроль - на заступників міського голови за напрямками роботи.

Міський голова О.М. Шаповал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

20 квітня 2021 р. № 154

Склад

міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств

та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період

2021-2022 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Склад | ПІБ | Посада |
| 1. | Керівник штабу | Шаповал  Олександр Миколайович | Міський голова |
| 2. | Секретар штабу | Усенко  Наталія Іванівна | Головний спеціаліст з питань комунального господарства УЖКГ та будівництва |
| 3. | Член штабу | Курасов Сергій Сергійович | Секретар міської ради |
| 4. | Член штабу | Бондаренко  Наталія Олександрівна | Заступник міського голови |
| 5. | Член штабу | Чистяков  Олександр Геннадійович | Заступник міського голови |
| 6. | Член штабу | Солянко Віталій Анатолійович | Заступник міського голови |
| 7. | Член штабу | Цупрова Ганна Анатоліївна | Заступник міського голови |
| 8. | Член штабу | Відяєва  Ганна Миколаївна | Керуючий справами виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 9. | Член штабу | Мороз  Павло Григорович | Начальник Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (за згодою) |
| 10. | Член штабу | Ребенок Віктор Васильович | Начальник УЖКГ та будівництва |
| 11. | Член штабу | Галанова  Вікторія Вікторівна | Головний архітектор міста - начальник відділу архітектури та інспекції державного архітектурно – будівельного контролю |
| 12. | Член штабу | Захаренко  Євгеній Михайлович | В.о. директора МКП «Покровводоканал» |
| 13. | Член штабу | Колпакчі  Олег Валентинович | Директор ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (за згодою) |
| 14. | Член штабу | Кряжевських  Зінаїда Вікторівна | Провідний інженер з експлуатаційної діяльності Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
| 15. | Член штабу | Шкіль  Анатолій Петрович | Головний лікар КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| 16. | Член штабу | Леонтьєв  Олексій Олександрович | Головний лікар КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| 17. | Член штабу | Міщенко  Тетяна Володимирівна | Начальник фінансового управління |
| 18. | Член штабу | Міненко Валентина Олександрівна | Директор ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| 19. | Член штабу | Кравченко Віталій Олександрович | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 20. | Член штабу | Болюк Василь Євгенійович | Завідувач сектору – старший державний інспектор з енергетичного нагляду (за згодою) |
| 21. | Член штабу | Проноза Олексій Володимирович | В.о. начальника відділу транспорту та зв’язку |
| 22. | Член штабу | Даниленко  Наталія Едуардівна | Начальник територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Покров |
| 23. | Член штабу | Сізова  Оксана Анатоліївна | Начальник прес-служби міського голови |
| 24. | Член штабу | Матвєєва Ольга Олександрівна | В.о.начальника управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради» |
| 25. | Член штабу | Стовба Володимир Олександрович | Начальник Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області |
| 26. | Член штабу | Сударєва Тетяна Миколаївна | Начальник відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 27. | Член штабу | Дмитрієв Дмитро Олександрович | Начальник Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (за згодою) |
| 28. | Член штабу | Сергєєв Руслан Олександрович | В.о. директора МКП «Добробут» |
| 29. | Член штабу | Лісніченко Євген Олександрович | Староста старостинського округу |

Начальник УЖКГ та будівництва В.В. Ребенок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

20.04.2021 р. № 154

**План заходів**

**з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери**

**міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Орієнтовна  кошторисна вартість,  тис. грн. | Термін виконання | | | Відповідальний за виконання робіт | | |
| Початок робіт | Закінчення  робіт | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |
| **І.Житловий фонд міста:** | | | | | | | |
| Капітальний ремонт, в тому числі: |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| М’яких покрівель в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 12000,0 | Травень  2021 р. | Листопад  2021 р. | УЖКГ та будівництва | | | |
| Капітальні ремонти ліфтів | 1500,0 | Липень  2021 р. | Листопад  2021 р. | УЖКГ та будівництва | | | |
| Капітальні ремонти житлового фонду ОСББ міста | 1000,0 | Квітень  2021 р. | Жовтень  2021 р. | Відділ економіки;  УЖКГ та будівництва;  голови ОСББ | | | |
| Видалення сухих та аварійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду та санітарна обрізка | 198,9 | Січень  2021 р. | Грудень  2021 р. | ПМКП «Добробут», ТОВ «Універсал – Сервіс ЛТД» | | | |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового фонду в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 2000,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | УЖКГ та будівництва | | | |
| Поточний ремонт в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| м’які покрівлі | 225,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРІ» | | | |
| шиферні покрівлі | 39,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ | | | |
| фасадів (цоколів) | 160,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРІ» | | | |
| Внутрішньобудинкові санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| холодне водопостачання (285 будинків) | 225,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| каналізація (285 будинків) | 205,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| димовентканали, всього (312 будинків) | 521,1 | Січень  2021 р. | Грудень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ | | | |
| в т. ч. 168 житлових будинків з газовими колонками | 307,2 | Січень  2021 р. | Грудень  2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ | | | |
| Герметизація інженерних вводів (14 буд.) | 30,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| Підготовка (ремонт, огляд) під’їздів (969 од.) | 210,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 500,0 | Квітень  2021 р. | Грудень  2021 р. | УЖКГ та будівництва | | | |
| Поточний ремонт внутрішньо-квартальних доріг, тротуарів | 1000,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | УЖКГ та будівництва | | | |
| Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків | 1200,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | УЖКГ та будівництва; ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» | | | |
| Ремонт водостічних труб (155 п/м) | 84,0 | Січень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ | | | |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| горищних приміщень (54 буд.) | 36,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ | | | |
| підвальних приміщень (191 буд.) | 62,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| Термоізоляція трубопроводів (45м) | 18,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД» | | | |
| Ремонт панельних та деформаційних швів (700 м) | 600,0 | Квітень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| Ремонт (огляд) електрощитових (312 буд.) | 237,0 | Січень  2021 р. | Вересень  2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| Оформлення паспортів готовності (312 буд.) | \*\*\* | - | До 20 серпня  2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» | | | |
| **Всього по житловому фонду міста, в тому числі:** | **22358,2** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| **Місцевий бюджет** | **19398,9** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| **Кошти підприємств та організацій** | **2959,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | |
| **ІІ. МКП «Покровводоканал»** | | | | | | | |
| «Будівництво водогону для підключення с. Шолохово Нікопольського району до мережі МКП «Покровводоканал» м. Покров Дніпропетровської області» в т.ч.ПКД, експертиза | 1200,0 | Червень  2021 р | Грудень  2021 р. | | | УЖКГ та будівництва | |
| ***Цех водопостачання*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції | 54,2 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Чистка, мийка, хлорування резервуарів  чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж | 71,8 | Травень  2021 р. | Вересень 2021р, | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 4,0 | Серпень  2021 р | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Обстеження оголовка, очистка, ревізія РЗП | Відповідно договору | Квітень 2021 р. | Травень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт насосного агрегату Ду 1600/90 мм на НС 1-го підйому | 38,1 | Березень  2021 р, | Жовтень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт насосного агрегату 3 К6 1-го підйом | 25,6 | Травень  2021 р. | Травень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт відстійника №6 | 87,9 | Липень 2021 р. | Липень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| ***Цех водопровідних мереж*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Заміна запірної арматури водопровідного цеху | 70,2 | Квітень 2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Заміна вуличних водопровідних мереж | 1276,4 | Березень  2021р. | Листопад  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Заміна ділянок водопровідних мереж | 150,6 | Березень  2021 р. | Жовтень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Заміна вводів у житлові будинки | 50,136 | Березень  2021 р | Жовтень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Заміна пожежних гідрантів, 10 од. | в наявності | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Заміна хрестовини вул. Торгова-Глінки | 20,0 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | |  | |
| ***Цех очисних споруд каналізації*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Заміна шандорів – 4 шт. | 7,2 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Ділянка механічного зневоднення сирого осаду:  Ремонт навісних частин центрифуги №2 ОГШ-502 к-ОУ | 72,3 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Блок ємностей:  -заміна ерліфу на 1 й лінії вторинного відстійника;  - заміна розподільчого колектору мінералізатора №2 | 6,9  40,5 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| ***Енергодільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Капітальний ремонт ел. проводки і внутрішнього освітлення корпусу реагентного господарства | 38,7 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт ел.обладнання пускової апаратури засувки змішувача корпусу реагентного господарства | 22,1 | Березень  2021 р. | Жовтень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт резервного живлення 0,4 кВ корпусу фільтрів | 15,2 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт кабелів 0,4 кВ живлення ел. приводу засувок фільтрів №2 і №3 корпусу фільтрів | 33,7 | Березень  2021 р. | Жовтень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Капітальний ремонт ел. обладнання пускової апаратури засувки насосного агрегату №1 на НС 1-го підйому | 9,5 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| ***Автотранспортних цех*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Ремонт автотранспорту | 20,0 | Березень  2021 р | Жовтень 2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| ***Ремонтно-будівельна дільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Ремонт водопровідних і каналізаційних колодязів з установкою полімерних люків з кришками – 50 шт. | 146,5 | Березень  2021 р. | Жовтень 2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Благоустрій, відновлення твердого покриття після ремонтних робіт на мережах - 50м2 | 41,2 | Березень  2021 р | Жовтень 2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Ремонт будівель, споруд (штукатурка окремими місцями, побілка, фарбування) | 25,1 | Березень  2021 р | Жовтень 2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| Ремонт м’якої покрівлі (400м2) | 63,9 | Березень 2021р. | Жовтень 2021 р. | | | МКП «Покровводоканал» | |
| **Всього по МКП «Покровводоканал», в тому числі:** | **3591,7** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Обласний бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Місцевий бюджет** | **1200,0** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Кошти підприємства** | **2391,7** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **IІІ. Благоустрій міста** | | | | | | | |
| Техобслуговування системи відеоспостереження міста | 194,4 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | | | УЖКГ та будівництва | |
| Утримання вулично – дорожньої мережі | 829,0 | Січень  2021 р | Грудень  2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Утримання ліній зовнішнього освітлення міста Покров та с. Шолохове | 1124,3 | Січень  2021 р. | Грудень 2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Утримання громадського туалету вул. Центральна, 47 | 140,0 | Січень  2021 р. | Грудень 2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Вуличне прибирання територій міста | 845,7 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Нагляд за зеленими насадженнями | 1364,4 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Електроенергія | 3757,0 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Водопостачання | 600,0 | Квітень 2021 р. | Листопад  2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім.. Б.Мозолевського в м. Покров Дніпропетровської області | 900,0 | Травень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | УЖКГ та будівництва | |
| Утримання парку ім. Б.Мозолевського | 695,0 | Січень  2021 р. | Грудень  2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 7484,5 | Квітень 2021 р. | Серпень 2021 р. | | | УЖКГ та будівництва  ПМКП «Добробут» | |
| Поточний ремонт доріг міста, в тому числі технагляд | 3000,0 | Квітень 2021 р. | Серпень  2021 р. | | | УЖКГ та будівництва  ПМКП «Добробут» | |
| Капітальний ремонт тротуарів | 3500,0 | Квітень 2021 р. | Серпень  2021 р. | | | УЖКГ та будівництва  ПМКП «Добробут» | |
| Капітальний ремонт, модернізація ліній зовнішнього освітлення НЕФКО | 2798,8 | Січень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | УЖКГ та будівництва  ПМКП «Добробут» | |
| Утримання малих архітектурних споруд: - сторожування фонтану;  - сторожування пам’ятнику;  - сторожування дитячого майданчика;  - придбання урн;  - оплата природного газу використаного на «Вічний вогонь». | 482,0 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Утримання міського кладовища | 280,0 | Січень  2021 р. | Грудень  2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Поховання безрідних | 35,0 | Січень  2021 р. | Грудень  2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Розчищення території під поховання | 25,0 | Березень  2021 р. | Жовтень  2021 р. | | | ПМКП «Добробут» | |
| Всього по благоустрою міста, в тому числі: | **28055,1** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Обласний бюджет | **-** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Місцевий бюджет | **25256,3** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Кредитні кошти | **-2798,8** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **ІV. Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради** | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі КЗДО №11 по вул. Курчатова,12 (тепломодернізація фасаду) | 5684,3 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | | | | Управління освіти |
| Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти | 1413,5 | Квітень  2021 р. | Грудень 2021 р. | | | | Управління освіти |
| Проведення вимірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти | 31,0 | Червень  2021 р. | Липень 2021 р. | | | | Управління освіти |
| Повірка лічильників теплової енергії – 9 шт | 30,0 | Червень  2021 р. | Липень 2021 р. | | | | Управління освіти |
| Перевірка димових та вентиляційних каналів | 33,0 | Червень  2021 р. | Липень 2021 р. | | | | Управління освіти |
| Придбання вугілля (170 тонн) | 870,5 | Квітень 2021 р. | Вересень 2021 р. | | | | Управління освіти |
| **Всього по управлінню освіти, в тому числі:** | **8062,3** | \*\*\* | \*\*\* | | | | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **8062,3** | \*\*\* | \*\*\* | | | | \*\*\* |
| **V. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»** | | | | | | | |
| І. Підготовка тепломереж | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Ремонт системи опалення, заміна труб(100м), запірної арматури, промивання радіаторів | - | Березень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Ревізія запірної арматури внутрішньо-будівельних інженерних мереж | - | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Гідравлічне випробування та промивка внутрішньої системи опалення (та складання актів) | - | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Заміна зовнішнього трубопроводу тепломережі 70м | - | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Підготовка актів готовності до опалювального сезону | - | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| ІІ. Ремонт системи водопостачання, каналізаційні мережі | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Адміністративно-побутовий корпус – заміна каналізаційної мережі (санітарна зона, рукомийники біля їдальні до центрального водовідведення харчоблоку ) (30м/п) | - | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Прочищення каналізаційних колодязів від мулу (3шт.) | - | Липень  2021 р. | Травень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| III.Ремонті роботи | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Поточний ремонт навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень | - | Березень  2021 р. | Липень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Провести заміри опору ізоляції електрообладнання | - | Березень  2021 р | Липень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Частковий ремонт стелі та стін коридор 3 поверх (163,3м2) | - | Березень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| Поточний ремонт їдальні | - | Березень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| IV. Виконання заходів які стосуються  Державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | - | Червень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| V. Складання акту готовності закладу до навчального року  (4 прим.) | - | Червень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Дяченко Н.В. | |
| **VI. КП «ЦМЛ ПМР ДО »** | | | | | | | |
| Заміна труб опалення | 16,5 | Квітень 2021 р | Серпень  2021 р. | | | КП «ЦМЛ ПМР ДО» | |
| Заміна труб каналізації | 18,0 | Квітень 2021 р | Серпень 2021 р. | | | КП «ЦМЛ ПМР ДО» | |
| Заміна труб водопостачання | 23,0 | Квітень 2021 р | Серпень 2021 р. | | | КП «ЦМЛ ПМР ДО» | |
| Капітальний ремонт м’якої покрівлі операційної Хірургічного відділення | 288,8 | Травень 2021 р | Серпень  2021 р. | | | КП «ЦМЛ ПМР ДО» | |
| **Всього по КП «ЦМЛ ПМР ДО», в тому числі:** | **346,3** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Місцевий бюджет** | **346,3** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **VII. КНП «ЦПМСД Покровської міської ради»** | | | | | | | |
| Заміна труб опалення | 22,5 | Травень  2021 р. | Липень  2021 р. | | | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» | |
| Заміна труб каналізації | 2,4 | Квітень 2021 р. | Червень  2021 р. | | | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» | |
| Заміна труб холодної води | 11,3 | Квітень 2021р. | Червень  2021 р. | | | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» | |
| Ремонт м’якої покрівлі | 7,0 | Червень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» | |
| Заготівля посипкового матеріалу | 3,0 | Листопад  2021 р. | Квітень  2022 р. | | | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» | |
| **Всього по КНП «ЦПМСД Покровської міської ради», в тому числі:** | **46,2** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Місцевий бюджет** | **46,2** |  |  | | |  | |
| **VIІI. ТДВ «Дніпрокомунтранс»** | | | | | | | |
| Підготовка спеціальної техніки |  |  |  | | | ТДВ «Дніпрокомунтранс» | |
| **Всього по ТДВ «Дніпрокомунтранс»** |  | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **IХ. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради** | | | | | | | |
| Перевірка димовентиляційних каналів у клубі с. П. Хутори | 1,7 | Червень  2021 р. | Липень  2021 р. | | | Відділ культури | |
| Промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв (вул. Середи,9) та централізованій бібліотечній системі м. Покров (вул. Центральна,7) | 4,5 | Червень  2021 р. | Липень  2021 р. | | | Відділ культури | |
| Замір опору ізоляції в закладах культури | 5,8 | Червень  2021 р. | Липень  2021 р. | | | Відділ культури | |
| Повірка газового сигналізатору у клубі с. П. Хутори | 0,7 | Червень  2021 р. | Липень  2021 р. | | | Відділ культури | |
| Роботи з ТОВ «Укртехресурс» з метою належної та своєчасної підготовки котельної КЗ «ДШМ» до опалювального сезону 2021-2022 рр. | - | Травень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Відділ культури | |
| Оформлення Паспортів готовності закладів культури | \*\*\* | Липень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | Відділ культури | |
| **Всього по відділу культури** | **12,7** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Місцевий бюджет** | **12,7** |  |  | | |  | |
| **X. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»** | | | | | | | |
| Поточний ремонт, в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Ремонт господарчо-побутової каналізації , ремонт дренажної системи, утримання внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання житлового-будинку вул. Робітнича 2а(ДБСТ) | 150,0 | Квітень  2021 р. | Червень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Перевірка протипожежного обладнання (ремонт і перезарядка вогнегасників) | 4,0 | Серпень  2021 р | Вересень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Часткова заміна запорної арматури, труб системи каналізації, водоводу вул. Чехова,15, Г.України,13, Центральна, 49/1,49/2, Г.Тикви, 2 | 100,0 | Квітень  2021 р | Листопад  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| Герметизація інженерних вводів ( 4 буд.) | 10,0 | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| підвальних приміщень ( 4 буд.) | 10,0 | Квітень 2021 р. | Листопад  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Ремонт під’їздів ( 1 од..) вул. Героїв України,13 (1 під’їзд) | 20,0 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Заміна ламп розжарювання на світодіодні полоси в місцях загального користування в будівлях гуртожитків вул..Центральна.49/1;49/2; вул. Героїв України.13; вул. Чехова,15 | 10,0 | Квітень  2021 р. | Листопад  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах | 2,5 | Липень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Гідравлічні випробування та промивка системи опалення будівель вул.Героїв України,13, вул. Чехова,15: вул. Тикви,2 | 35,0 | Травень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Ремонт деформаційних швів  (вул.Центральна, 49/2) | \*\*\* |  |  | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Підготовка топкових до опалювального сезону: повірка сигналізаторів- 2 шт.; прочистка димоходів-1шт., вентканалів- 2 шт. | 12,0 | Червень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання вул. Г.України,13 Центральна 49/1,49/2, Чехова,15 | 52,5 | Квітень  2021 р. | Грудень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Ремонт електрощитових | 10,0 | Квітень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Повірка електролічильників (вул. Героїв Україна,13; вул. Центральна,49/1;  49/2. (2 од.) | 2,0 | Травень  2021 р. | Серпень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Повірка газових лічильників вул. Г.України,13, Центральна, 49/1,49/2 | 27,0 | Травень  2021 р. | Вересень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Оформлення паспортів готовності (4 буд.) | \*\*\* | \*\*\* | Серпень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Приєднання електроустановки(дозаупка потужності, виготовлення ТУ на підключення електроенергії вул. Л.Чайкіної,19, Тикви,2) | 100,0 | Квітень  2021 р. | Грудень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| Технічне обслуговування котлів Рівнетерм (2шт) | 3,0 | Серпень  2021 р | Вересень  2021 р. | | | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» | |
| **Всього по ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», в тому числі:** | **548,0** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Місцевий бюджет** | **479,0** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Кошти підприємства** | **69,0** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **XI. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ** | | | | | | | |
| Організація роботи з ТОВ «Укртехресурс» з метою належної та своєчасної підготовки котельної управління до опалювального сезону 2021-2022 рр. | **-** | Травень  2021 р. | Жовтень 2021 р. | | | Ігнатюк Т.М. | |
| Перевірка протипожежного обладнання в управлінні |  | Протягом року | Протягом року | | | Ігнатюк Т.М. | |
| Промивання системи опалення | **-** | Липень 2021 р | Серпень  2021 р. | | | Ігнатюк Т.М. | |
| Теплоізоляція дерев’яних вікон, дверей | **-** | Вересень  2021 р | Жовтень 2021 р. | | | Ігнатюк Т.М. | |
| Заготівля протиожеледних матеріалів, вчасне посипання прилеглої території | **-** | Вересень  2021 р. | Протягом осінньо- зимового періоду | | | Ігнатюк Т.М. | |
| **Всього по УП та СЗН** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Всього, в тому числі:** | **63020,5** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Обласний бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Місцевий бюджет** | **54801,7** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Кошти підприємств та організацій** | **5420,0** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |
| **Кредитні кошти** | **-2798,8** | \*\*\* | \*\*\* | | | \*\*\* | |

Начальник УЖКГта будівництва В.В. Ребенок