копія

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## Р І Ш Е Н Н Я

"25" квітня  2018р.                                                                                                  №165

Про підготовку міських комунальних

підприємств та бюджетних установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 років

_____________________________________

З  метою  підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, стабільного забезпечення міста  питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії,  керуючись  ст.30  Закону   України   «Про  місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки  міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, додається.

2. З  метою   оперативного   вирішення    поточних та перспективних питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 року, координації роботи підприємств та служб, затвердити склад міського штабу, що додається. Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

3. Керівникам: управляючої компанії ТОВ “Універсал-сервіс ЛТД”(Колпакчі О.В.),  МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.),  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Ритуал» (Кружилін Ф.В.),                       КЗ «Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області»(Леонтьєв О.О.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

4. Керівникам  комунальних підприємств, установ та закладів до 01.05.2018 року надати  до управління житлово-комунального господарства та будівництва  графіки виконання заходів по кожному об’єкту окремо.

5. Управлінню  житлово-комунального господарства та будівництва (Ребенок В.В.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.Н.),  керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність проектно-кошторисних   документацій по об’єктам,  капітальні ремонти яких заплановано виконати в 2018році.

Термін  до  01.06.2018 року.

6.  Встановити  кінцевий термін  виконання  заходів  з  підготовки топкових котелень, житлових будинків та будівель  бюджетних установ та закладів міста  до опалювального  сезону  2018-2019 р.  з   оформленням   паспортів    готовності  до 01.09.2018 року.

7. Під особисту відповідальність керівників: управляючої кампанії «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»(Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.)  забезпечити стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та будівель в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Термін: до 01.11.2018 року.

8. Начальнику Нікопольського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»    (Боднар В.О.) виконати  в 2018 році в  повному  обсязі капітальні та поточні планово – попереджувальні ремонти електрообладнання в трансформаторних підстанціях та високовольтних повітряних, силових кабельних ліній.

Термін: згідно графіків.

9.Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.),  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016»   (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) з  метою попередження аварійних ситуацій на внутрішньо -будинкових електричних мережах та електрообладнанні житлових будинків, гуртожитків  виконати поточні  та  планово- попереджувальні  ремонти.

Термін:  до 01.10.2018 року.

10. З метою стабільного та якісного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та закладів виробникам (постачальникам) теплової енергії ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ" (Гвоздь І.М.), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко С.М.), ТОВ «Титан теплоенерго» (Сухомуд Ю.А.) підготовити котельні до роботи в опалювальний період 2018-2019 років.

Термін: до 01.09.2018 року

11. Керівникам міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста провести промивку та гідравлічні  випробування теплових мереж в опалювальних будівлях. Здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти   теплозабезпечення.

Термін  до  01.10.2018 року.

12. МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), управляюча компанія ТОВ «Універсал Сервіс ЛТД»(Колпакчи О.В), Нікопольському РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»         (Боднар В.О.), Покровській  дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних мережах міста.

Термін: до 01.06.2018р.

13. Керівникам  комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал»       (Зуєв А.В.),  КЗ «Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровської області» (Леонтьєв О.О.),  управління освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.Н.)  разом зі Покровський МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання об’єктів.

Термін до 01.08.2018 року.

14. Керівникам комунальних підприємств: МКП «Покрововодоканал» (Зуєв А.В.),               ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), МКП «ЖЕО»(Кулініч М.В.):

-активізувати  роботу  по  стягненню  зі споживачів дебіторської  заборгованості за   житлово - комунальні послуги;

-здійснити  взаємні  розрахунки  з погашення  дебіторської   та  кредиторської заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами.

Термін: постійно.

15. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут»           (Солянко В.А.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»(Колпакчі О.В.), ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ  ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровській  дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 ДФ ПАТ  «Укртелеком»       (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2018/2019року  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2018 рік.

17. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського голови  Гончарова  М.В.

Секретар міської ради                                                                                       А.І. Пастух

Ребенок В.В., т. 4-48-43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

від « 25» квітня 2018 р. №165

Склад

міського штабу з підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров.

Керівник штабу:

Шаповал О.М.        -міський голова.

Секретар штабу:

Метеленко Я.О.      -головний спеціаліст-еколог   УЖКГ та будівництва.

Члени штабу:

Бондаренко Н.О.  -заступник міського голови;

Гончаров М.В.      -заступник міського голови;

Пастух А.І.            -секретар міської ради

Чистяков  О.Г.      -заступник міського голови;

Відяєва Г.М.         -керуючий справами виконавчого комітету Покровської  міської

ради;

Войнов С.М.         -начальник Покровського відділення  поліції Нікопольського

відділу  поліції ГУНП в Дніпропетровській  області  (за згодою).

Зуєв А.В.               -в.о. начальника  МКП «Покровводоканал»;

Колпакчі О.В.      – директор ТОВ «УніверсалСервіс ЛТД»;

Кряжевських З.В.- провідний інженер з експлуатаційної діяльності Покровської  дільниці

Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою);

Кулініч  М.В.        -в.о. начальника  МКП «Житлово-експлуатаційне   об’єднання»;

Кружилін Ф.В.      - в.о. директора ПМКП «Ритуал»;

Леонтьєв О.О.       – головний лікар  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги

м.Покров Дніпропетровскої області»;

Галанова В.В..     – в.о. начальника відділу архітектури та інспекції державного

архітектурно-будівельного контролю-головний архітектор міста;

Нор  Ю.М.             -начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради;

Паршин О.Й.        -начальник Нікопольського відділення інспекції  Держенергонагляду

(за згодою);

Проноза О.В.        -в.о. начальника відділу транспорту та зв’язку;

Ребенок В.В.         -начальник Управління житлово-комунального господарства

та  будівництва виконавчого комітету Покровської  міської ради;

Рубаха Г.П.           - начальник  управління освіти виконавчого комітету  Покровської

міської ради;

Міщенко Т.В.       - начальник  фінансового управління  Покровської  міської ради;

Міненко В.О.       – директор ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»;

Сізова О.А.           - начальник  прес-служби міського голови;

Солянко В.А.        -директор ПМКП «Добробут»;

Стовба В. О.         -начальник Покровського МВ ГУ МНС  України в  Дніпропетровській

області, полковник служби   цивільного  захисту (за  згодою);

Боднар В.О.          –начальник Нікопольського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

(за згодою);

Шкіль А.П.             -головний лікар КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР».

Начальник управління ЖКГ та будівництва                                                В.В.Ребенок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

від “25” квітня 2018 року

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів

міста Покров до роботи  в  осінньо-зимовий період  2018-2019 року.

| Найменування заходу | Орієнтовна кошторис на вартість, тис. грн | Термін виконання | Відповідальний за виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Початок робіт | Закінчення робіт |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Житловий фонд міста: |
| Капітальний ремонт, в тому числі: |  | *** | *** | *** |
| -М’яких покрівель ( 10947 м2) | 2694,9 | березень | листопад | УЖКГ та будівництва; |
| -Шиферних покрівель ( 776 м2 ) | 500,0 | квітень | листопад | УЖКГ та будівництва; |
| -Фасадів (808 м2 ) | 1500,0 | квітень | листопад | УЖКГ та будівництва; |
| Капітальні ремонти житлового фонду ОСББ міста (2 ліфта , м’які покрівлі) | 1000,0 | квітень | листопад | УЖКГ та будівництва, відділ економіки, голови ОСББ |
| Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкцій) житлового будинку (під’їзди 6,7,8,9) по вул. Торгова, 58 в м. Покров в т. ч. технагляд розробка ПКД, експертиза | 800,0 | травень | листопад | УЖКГ та будівництва; |
| Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 500,0 | квітень | грудень | УЖКГ та будівництва, відділ економіки, голова ОСББ |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж,в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 200,0 | квітень | листопад | УЖКГ та будівництва; |
| Поточний ремонт покрівель, в тому числі: | *** | *** | *** | *** |
| -м’які ( 950 м2 ) | 237,5 | березень | листопад | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| -шиферні( 120 м2) | 24,2 | березень | листопад | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| -фасадів (цоколів) (100 м2) | 18,0 | березень | листопад | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Санітарно-технічні системи: | *** | *** | *** | *** |
| -холодне водопостачання ( 312 будинки) | 151,8 | березень | серпень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| -каналізація ( 312 будинки) | 166,6 | березень | серпень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| -димовентканали, всього( 312 будинків), | 195,8 | січень | вересень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| в тому числі, 182 житлових будинки з газовими колонками | 101,9 | січень | вересень | Колпакчі О.В. Голови ОСББ |
| Герметизація інженерних вводів ( 29 буд.) | 78,8 | квітень | серпень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Підготовка (ремонт) під’їздів ( 1002 од.) | 759,3 | квітень | серпень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Ремонт ринв ( 120 п/м) | 67,2 | січень | вересень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Підготовка: | *** | *** | *** | *** |
| -горищних приміщень ( 105 буд.) | 166,0 | квітень | серпень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| -підвальних приміщень ( 312 буд.) | 378,0 | квітень | серпень | Колпакчі О.В.. голови ОСББ |
| Ремонт панельних та деформаційних швів ( 800 м) | 448,0 | квітень | серпень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг (2200 м2) | 2000,0 | квітень | серпень | УЖКГ та будівництва; |
| Ремонт електрощитових ( 312 буд.) | 495,0 | січень | вересень | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Видача паспортів готовності (312 буд.) | *** | *** |  | Колпакчі О.В. голови ОСББ |
| Всього по житловому фонду міста, в тому числі | 12483,0 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 9194,9 | *** | *** | *** |
| Кошти підприємств та організацій | 3288,1 | *** | *** | *** |
| ІІ. МКП «Покроводоканал» |
| Капітальний ремонт водогону по вул. Калинова | 100,0 | січень | вересень | Зуєв А.В. |
| Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 10,8 | травень | вересень | Зуєв А.В. |
| Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 28,8 | травень | вересень | Зуєв А.В. |
| Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 30,0 | серпень | вересень | Зуєв А.В. |
| Ремонт насосного обладнання І-го та ІІ -го підйомів (2 од. -№4 20Д/6; №7 300Д/70) | 150,0 | квітень | травень | Зуєв А.В. |
| Ремонт запірної арматури водопровідного цеху | 41,05 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Ремонт насосного обладнання цеху очисних споруд каналізації | 141,03 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Заміна запірної арматури водопровідного цеху | 39,77 | квітень | вересень | Зуєв А.В. |
| Заміна вуличних водопровідних мереж | 379,62 | березень | листопад | Зуєв А.В. |
| Заміна ділянок водопровідних мереж | 109,1 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Заміна вводів у житлові будинки | 52,56 | березень | Жовтень | Зуєв А.В. |
| Заміна пожежних гідрантів,2од. | 7,85 | травень | вересень | Зуєв А.В. |
| Ремонт запірної арматури цеху очисних споруд каналізації | 46,15 | травень | вересень | Зуєв А.В. |
| Ремонт електродвигунів змінного струму потужністю понад 100 кВт 10 од. | 21,3 | травень | вересень | Зуєв А.В. |
| Ремонт лінії електропередач 6кВ Вивід №2 на НС І-го підйому | 45,04 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Ремонт силових трансформаторів - 4шт. | 5,9 | травень | вересень | Зуєв А.В. |
| Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період (27 од.) | 100,00 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Скління вікон – 50 м2 | 20,0 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Ремонт будівель і споруд | 50,0 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Благоустрій територій після ремонту мереж | 45,1 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів (40шт.) | 61,6 | березень | жовтень | Зуєв А.В. |
| Всього по МКП «Покроводоканал» в тому числі: | 1485,67 | *** | *** | *** |
| Обласний бюджет | - | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 100,0 | *** | *** | *** |
| Кошти підприємства | 1385,67 | *** | *** | *** |
| IІІ. Благоустрій міста |
| Будівництво системи відеоспостереження та відео аналітики | 500,0 | квітень | листопад | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м. Покров | 400,0 | квітень | листопад | УЖКГ та будів- ництва; ПМКП «Добробут» |
| Реконструкція фонтану в міському парку ім. Б. Мозолевського | 2800,0 | квітень | грудень | УЖКГ та будівництва |
| Утримання ліній зовнішнього освітлення | 1525,9 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення | 300,0 | квітень | липень | УЖКГ та будівництва |
| Вуличне прибирання територій міста | 1971,0 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Нагляд за зеленими насадженнями | 2398,6 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Заготівля протиожеледного матеріалу, солі для посипки доріг | 86,0 | березень | жовтень | Комунальні підприємства міста |
| Капітальний ремонт доріг в т.ч. ПКД, експертиза | 500,0 | березень | листопад | Департамент ЖКГ ОДА; УЖКГ та будівництва |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт доріг, технагляд, експертиза | 20,0 | березень | червень | УЖКГ та будівництва; |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 100,0 | квітень | жовтень | УЖКГ та буд. |
| Поточний ремонт доріг міста в тому числі тех. нагляд | 2100,0 | березень | вересень | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт тротуарів в тому числі тех. нагляд | 1050,0 | квітень | вересень | УЖКГ та будівництва; |
| Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг в т.ч. тех. нагляд | 3000,0 | квітень | вересень | УЖКГ та будівництва; |
| Поточний ремонт малих архітектурних споруд, в тому числі автобусних зупинок | 400,0 | квітень | вересень | УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |
| Послуги зі збирання, перевезення, розміщування безхазяйних відходів | 100,0 | березень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт водоводів доріг | 100,0 | травень | жовтень | УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |
| Утримання дорожньо-вуличної мережі: -утримання водоводів доріг; -розмітка доріг міста; -поточний ремонт дорожніх знаків; -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста; -підсипка доріг; -зимове утримання; -розроблення правил приймання стічних вод; -паспортизація вулиць та доріг. | 2504,1 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Утримання громадського туалету вул. Центральна 48 | 251,8 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Утримання міського кладовища | 85,0 | квітень | жовтень | УЖКГ та будівництва |
| Утримання міського парку ім. Б. Мозолевського | 2061,4 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Електроенергія на зовнішнє освітлення міста | 4325,8 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Регулювання чисельності безпритульних тварин | 150,0 | січень | листопад | ПМКП «Добробут» |
| Санітарна обрізка та видалення сухих та аварійних дерев | 300,0 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Утримання малих архітектурних споруд: -сторожування фонтану; -сторожування пам’ятнику; -дитячого майданчика; -придбання урн; -оплата природного газу використаного на «Вічний вогонь» | 561,5 | січень | грудень | ПМКП «Добробут» |
| Всього по благоустрою міста | 27591,1 | *** | *** | *** |
| Обласний бюджет |  | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 27591,1 | *** | *** | *** |
| ІV. Управління освіти, ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» |
| Ремонт системи опалення, заміна труб(100м), запірної арматури, промивання радіаторів | 75,0 | березень | вересень | Рубаха Г.П Дяченко Н.В. |  |
| Капітальний ремонт покрівель закладів освіти (4700кв.м) | 2350,0 | червень | жовтень | Рубаха Г.П. |  |
| Капітальний ремонт системи опалення КЗ «НВК№1» корпус2 по вул. Центральна,33а | 696,2 | травень | липень | Рубаха Г.П. |  |
| Капітальний ремонт будівлі КДНЗ №5 по вул. Партизанська,37 (заміна вікон, утеплення фасаду) | 2753,0 | травень | вересень | Рубаха Г.П. |  |
| Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти | 150,0 | січень | грудень | Рубаха Г.П. Дяченко Н.В. |  |
| Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти | 20,0 | липень | серпень | Рубаха Г.П. Дяченко Н.В. |  |
| Повірка тепло лічильників,3од. | 13,5 | липень | серпень | Рубаха Г.П. |  |
| Підготовка котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу-16 шт.; повірка коректорів-12шт.; сигналізаторів-38 шт.; прочистка димоходів, вентканалів-55 шт. | 154,8 | червень | вересень | Рубаха Г.П. |  |
| Реконструкція вузлів обліку газу в топкових КДНЗ№16 та НВК№1- дошкільне відділення | 400,0 | квітень | серпень | Рубаха Г.П. |  |
| Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання | 80,0 | січень | грудень | Рубаха Г.П |  |
| Придбання вугілля (200 тонн) | 700,0 | червень | вересень | Рубаха Г.П. |  |
| Місцевий бюджет | 7374,5 | *** | *** | *** |  |
| Інші | 43,0 | *** | *** | *** |  |
| V. КЗ «ЦМЛ м.Покров» ДОР» |  |
| Заміна труб опалення | 75,0 | квітень | серпень | Шкіль А.П. |  |
| Заміна труб каналізації | 5,0 | квітень | серпень | Шкіль А.П. |  |
| Заміна труб водопостачання | 6,0 | квітень | серпень | Шкіль А.П. |  |
| Ремонт м’якої покрівлі | 16,0 | травень | серпень | Шкіль А.П. |  |
| Всього по КЗ «ЦМЛ м.Покров» ДОР» | 102,0 | *** | *** | *** |  |
| VI. НКЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров» |
| Заміна труб опалення | 4,8 | травень | серпень | Леонтьєв О.О. |  |
| Заміна труб каналізації | 2,2 | квітень | липень | Леонтьєв О.О. |  |
| Заміна труб водопостачання | 3,590 | квітень | липень | Леонтьєв О.О. |  |
| Промивка системи опалення | 28,938 | квітень | серпень | Леонтьєв О.О. |  |
| Ремонт м’якої покрівлі | 150,2 | травень | серпень | Леонтьєв О.О. |  |
| Всього по НКЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» | 189,728 | *** | *** | *** |  |
| VIІ. ТДВ «Дніпрокомунтранс» |
| Утримання контейнерних майданчиків |  | січень | квітень | Поручник І.В. |  |
| Всього по ТДВ «Дніпрокомунтранс» |  | *** | *** | *** |  |
| VІІІ. ПМКП «Ритуал» |
| Утримання міського кладовища, поховання безрідних | 85,0 | лютий | грудень | Кружилін Ф.В. |  |
| Всього по ПМКП «Ритуал» | 85,0 | *** | *** | *** |  |
| ІХ. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради |  |
| Перевірка димовентиляційних каналів | 1,0 | липень | серпень | Сударєва Т.М. |  |
| Промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв та централізованій бібліотечній системі |  | червень | серпень | Сударєва Т.М. |  |
| Замір опору ізоляції | 1,0 | червень | серпень | Сударєва Т.М. |  |
| Повірка газового сигналізатору у клубі с. П. Хутори | 0,3 | червень | серпень | Сударєва Т.М. |  |
| Придбання та встановлення кранів Маєвського | 1,0 | червень | серпень | Сударєва Т.М. |  |
| Інші види робіт за потребою | 5,0 | червень | серпень | Сударєва Т.М. |  |
| Всього по відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради | 8,3 | *** | *** | *** |  |
| Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  | червень | серпень | Зуєв А.В. Рубаха Г.П., Шкіль А.П. Леонтьєв О.О. Сударева Т.Н. |  |
| Всього, в тому числі: | 45193,978 | *** | *** | *** |  |
| Обласний бюджет |  | *** | *** | *** |  |
| Місцевий бюджет | 44545,528 | *** | *** | *** |  |
| Кошти підприємств | 4673,77 | *** | *** | *** |  |
| Інші | 43,0 | *** | *** | *** |  |

Начальник управління ЖКГ та будівництва                                                                                          В.В.Ребенок