****

**копія**

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

28. 10. 2021 м.Покров № 1

(13 сесія 8 скликання)

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 20.04.2021 № 154 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р.» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р., який включив заходи по комунальних підприємствах, управляючій компанії, підприємств, що надають комунальні послуги, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управління освіти, закладах охорони здоров’я, відділу культури міста.

Всі заплановані на 2021 рік заходи виконано.

Заслухавши звіт заступника міського голови з виконавчої роботи Солянко В.А. про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р., керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1.Звіт про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р. прийняти до відома, додається.

2.Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., начальнику управління освіти виконкому Покровської міської ради Матвєєвій О.О., в.о. директора КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» Сінілову В.С., директору КП «ЦМЛ ПМР ДО» Леонтьєву О.О., в.о. головного лікаря КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Саламасі О.Л., директору ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» Дяченко Н.В., директору ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Міненко В.О., начальнику відділу культури, туризму, національностей і релігій виконкому Покровської міської ради Сударєвій Т.М., начальнику управління праці та соціального захисту населення Ігнатюк Т.М. забезпечити подачу теплоносія котелень на об’єкти теплопостачання комунальних закладів та соціальної сфери.

**Термін: до кінця жовтня 2021 р.**

3.Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою) забезпечити споживачів комунальними послугами та енергоносіями.

**Термін: постійно**

4.З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р. керівникам комунальних підприємств, управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Сінілов В.С.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.А.), «Надія-27» (Вікторовський І.О.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та горищ, стабільний робочий стан інженерних мереж житлових будинків, виконати заходи з енергозбереження, дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

**Термін: постійно**

5.На опалювальний період 2021-2022р.р. Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.- за згодою) :

- забезпечити стабільне газопостачання на об’єкти життєзабезпечення та мешканцям міста протягом опалювального періоду 2021-2022р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6.На опалювальний період 2021-2022р.р. начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г.- за згодою):

- забезпечити стабільне електропостачання на об’єкти життєзабезпечення та мешканцям міста протягом опалювального періоду 2021-2022р.р.;

- забезпечити цілодобову роботу аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- вжити заходи щодо організації взаємодії диспетчерських служб та відповідальних виконавців від Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» з керівниками служб та комунальних підприємств щодо усунення аварійних відключень на мережах електропостачання;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення планових ремонтних робіт на міських мережах електропостачання;

- виконати благоустрій території міста після проведення земляних робіт на кабельних лініях.

7.Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.- за згодою):

- затвердити графіки чергування відповідальних керівників, чергових диспетчерів та списки аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних бригад для надання комунальних послуг споживачам.

**Термін: постійно**

8.МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

**Термін: постійно**

9.Керівникам комунальних підприємств ПМКП «Покроводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сєргєєв Р.О.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити готовність техніки для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022р.р.

**Термін до кінця жовтня 2021 р.**

10.Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. – за згодою), АТ «Дніпропетровськгаз»(Кряжевських З.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), АТ «Укртелеком» ДМД № 343/6 (Марченков Р.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

**Термін: постійно**

11.Керівникам ПМКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) забезпечити виконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованостей населенням за отримані житлово-комунальні послуги.

12.Керівникам: МКП «Покрововдоканал» (Глущенко В.Л.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Матвєєва О.О.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

**Термін: постійно**

13.Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити систематичне прибирання твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.

**Термін: постійно**

14.Керівникам підприємств: ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Сінілов В.С.), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ЗАТ «Оветрі» (Чепець Л.І.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури, туризму, національностей і релігій виконкому Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) забезпечити розчищення від снігу, ожеледиці закріплених територій та їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту та пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури у зимовий період.

**Термін: постійно**

15.Начальнику 44ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дощенко В.В., в.о. головного лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Саламасі О.Л., директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

**Термін: з 15 жовтня 2021 року**

16.Прес-службі міського голови (Сізова О.А.), ТОВ «Медіа Покров» (Грінь Ю.В.) висвітлити інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р.».

17.Координацію роботи покласти на начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.); контроль - на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва (Пастух А.І.).

Міський голова О.М. Шаповал

Ребенок 4 30 01

 Додаток

 до рішення 13 сесії 8 скликання

 “28” жовтня 2021 р. № 1

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р.»

Станом на 28 жовтня 2021 року всі заплановані та затверджені заходи з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р.за напрямками роботи виконані.

Розпорядженням міського голови №235- р від 11.10.2021 з 20 жовтня 2021 року розпочато опалення будівель бюджетної та соціальної сфери міста.

1. **По тепловому господарству:**

24 котельні, які забезпечують теплом бюджетні та комунальні заклади міста, підготовлені до опалювального сезону, а саме:

- газові котельні (12 одиниць);

- котельні на твердому паливі -вугіллі(2 одиниці);

- твердопаливні котельні теплопостачальних організацій (інвестори) - (10 одиниць).

1. **По житловому фонду міста:**

**1.Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва :**

-виконано роботи з капітального ремонту покрівель на 25 житлових будинках(загальною площею ремонту 17391,0 кв.м);

- виконано роботи з капітального ремонту вимощень та тротуарів на території 6 житлових будинків.(вул. Уральська,4; вул. Героїв України, 3; вул. Торгова,57; вул.Торгова,59; вул.Торгова, 61; вул. Тикви Григорія, 28);

- проведені роботи з технічного обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків.

**2.Управляючою компанією ТОВ «Універсал-сервіс 94» виконано:**

- поточні ремонти м’яких покрівель - 151 заявка;

- поточні ремонти шиферних покрівель – 36 заявок;

- поточні ремонти 54 козирків входу в під’їзди на 52ж/б;

- поточні ремонти водостічних систем- 34 заявки;

-поточні ремонти панельних,блочних, деформаційних швів-3249 м/п;

- поточні ремонти 39 під’їздів;

- скління та ремонт віконних рам у під’їздах - 117 заявок;

- ремонт та установка дверей входу до під’їздів та підвальних приміщень- 112 заявок;

-замінено 20 каналізаційних випусків на 19ж/б;

-замінено вводи та системи холодного водопостачання (підвальна частина) на 22ж/б;

- підготовлено горищних приміщень житлових будинків ( 54 буд.);

- підготовлено підвальних приміщень житлових будинків (191 буд.).

**3.ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» виконано роботи:**

-проведено ремонт  трьох під’їздів  в будівлі гуртожитку;

-проведено  поточний ремонт  та тепловуізоляцію труб системи опалення;

-проведено часткову заміну труб системи опалення в двох гуртожитках;

- проведено технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж;

- проведено утеплення інженерних вводів мереж тепло та водопостачання;

-проведено заміну стояків труб холодного водопостачання.

1. **По водопровідно-каналізаційному господарству міста Покров**

виконано:

- чистку, промивку, хлорування відстійників, камер реакцій насосно-фільтрувальної станції, резервуарів чистої води**;**

- виконано ремонт, чистку, промивку та дезінфекцію водоприймача та касет фільтруючого типу на насосній станції І-го підйому;

- виконано монтаж шафи управління дренажного насосу І-го підйому;

- проведено ремонт насосного агрегату №2 на НС І-го підйому;

- виконано ремонт електрообладнання водоприймача на НС І-го підйому;

- виконано ремонт насосу на КНС №2;

- встановлено 2 насоса підвищення тиску у багатоповерхових будинках.

1. **Заходи по підготовці об’єктів благоустрою міста до роботи в осінньо-зимовий період:**

***1.За рахунок коштів міського бюджету виконано роботи:***

- виконано капітальний ремонт внутрішньо-квартальних доріг 5 ж.б. (вул. Героїв України 1,3 Торгова 61; вул. Торгова 53,55; вул. Торгова 57,59; вул. Торгова 49,51, Героїв Чорнобиля 2; вул.Тикви Григорія 28,30);

- виконано капітальний ремонт двох тротуарів(вул. Уральська; вул. Героїв Чорнобиля (ділянка від вул. Центральна до вул. Торгова);

- виконано капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Малки Івана;

- виконано поточні ремонти (ямкові та ліквідація тріщин) на 52 дорогах міста;

- виконані роботи з поточного ремонту тротуару по вул. Курчатова.

 Протягом 2020-2021 років здійснено капітальний ремонт мережі вуличного освітлення міста Покров, яким модернізовано освітлення на 165 вулицях та об’єктах міста, с. Шолохове, змонтовано 2526 світильників та 194 прожектори, в рамках співпраці з НЕФКО.

**2.Міським комунальним підприємством «Добробут» здійснюється утримання та поточні ремонти об’єктів благоустрою міста:**

* експлуатація, ремонт та обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Загальна протяжність мережі складає 252,00 км., загальна кількість світлоточок6186 шт.;
* для підсипки доріг та тротуарів в зимовий період за кошти місцевого бюджету закуплено– 1045 т. відсіву та солі.

**V.Заходи по об’єктам соціальної сфери.**

 **1. По Управлінню освіти:**

**-**в рамках співпраці з НЕФКО (гранд) виконано інвестиційний проект капітальний ремонт будівлі КЗДО №11 (термо модернізація фасаду);

-виконано капітальний ремонт благоустрою території КЗДО №11 по вул.Курчатова 12, м. Покров;

- поточні ремонти електрообладнання те електромереж, системи опалення та водопостачання і водовідведення;

-проведена підготовка котелень КЗ «НВО» ( позашкільне відділення) та будівлі колишньої Чортомлицької СЗШ до опалювального періоду.

На початок опалювального сезону вугілля управлінням освіти заготовлено.

Паспорти готовності теплових господарств оформлені на всі будівлі закладів освіти.

**2. По КП «ЦМЛ ПМРДО»** виконано:

-поточні ремонти м’яких покрівель, заміна труб опалення, каналізації, холодного водопостачання.

 Паспорти готовності в кількості 5 одиниць підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

**3. По КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради у Дніпропетровській області»** виконано:

- поточні ремонти м’яких покрівель, заміна труб опалення, каналізації, холодного водопостачання;

- в рамках співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій проводиться капітальний ремонт будівлі в амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 5.

 Паспорти готовності в кількості 5 одиниць підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

**4. По Відділу культури,туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради.**

 **Всі заклади відділу готові до початку опалювального сезону.**

**VI. По Нікопольському відділенню АТ «Дніпропетровськгаз» з метою стабільного постачання газу виконано:**

-технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання:

* 308 багатоквартирних житлових будинків,
* 113 приватних житлових будинків,
* 32 квартири,
* 72 комунально-побутових об’єктів,
* 3 гуртожитки.

 Відповідно до затвердженої інвестиційної Програми АТ «Дніпропетровськгаз» виконано капітальні ремонти на системах газопостачання.

**VII. По енергопостачальній компанії АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі» виконані наступні роботи;**

- капітальні ремонти обладнання на 17 трансформаторних підстанціях;

- проведено технічне обслуговування повітряних ліній електропостачання – 56 км.

 По інвестиційній програмі провели реконструкцію кабельної високовольтної електромережі 6 кВ від РП-302 до РП-303 в м. Покров.

**VIII.На випадок ускладнення погодних умов підготовлено:**

-2 стаціонарних пунктах обігріву;

-1 пересувний пункт;

- 1 соціальний патруль;

- 20 одиниць спеціалізованої комунальної техніки.

 Також підготовлено мобільну електростанцію на випадок аварійних відключень електромереж міста.

 З 1 листопада 2021р. відновлює роботу диспетчерський пункт виконавчого комітету Покровської міської ради.

На осінньо-зимовий період сформовані аварійно-відновлювальні бригади та призначені відповідальні чергові керівного складу виконкому, комунальних підприємств та бюджетних установ.

Начальник УЖКГ та будівництва В.В. Ребенок