**копія**

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

25. 10. 2019 м.Покров № 1

(50 сесія 7 скликання)

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення та забезпечення споживачів міста питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.04.2019 № 146 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р., який включив заходи по комунальних підприємствах, управляючій компанії, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управління освіти, закладах охорони здоров’я, відділу культури міста.

Всі заплановані на 2019 рік заходи виконано.

Заслухавши інформацію начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Ребенка В.В. про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р., керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Ребенка В.В. про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. прийняти до відома, додається.

2. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., начальнику управління освіти виконкому Покровської міської ради Цупровій Г.А., директору КП «Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Леонтьєву О.О., директору ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» Дяченко Н.В., директору ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Міненко В.О., начальнику відділу культури виконкому Покровської міської ради

Сударевій Т.М., начальнику управління праці та соціального захисту населення Ігнатюк Т.М. забезпечити подачу теплоносія з котелень на об’єкти теплопостачання комунальних закладів та соціальної сфери.

 Термін: з 15 жовтня 2019 р.

3. Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Боднар В.О. – за згодою) забезпечити споживачів комунальними послугами та енергоносіями.

 Термін: постійно.

4. З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. керівникам комунальних підприємств, управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), КП «Центральна міська лікарня «ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.А.), «Надія-27» (Волошина І.І.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Схід-97» (Яковенко М.М.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Вишневський І.О.), «Восток» (Ведман Т.Г.), «Дніпро 7» (Кузовий О.С.), ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та горищ, стабільний робочий стан інженерних внутрішньо будинкових мереж житлових будинків, виконати заходи з енергозбереження, жорстко дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

 Термін: постійно.

5. На опалювальний період 2019-2020 р.р. Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» Кряжевських З.В.:

- забезпечити стабільне газопостачання на об’єкти життєзабезпечення та мешканцям міста протягом опалювального періоду 2019-2020 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6. На опалювальний період 2019-2020 р.р. начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» Боднару В.О.:

- забезпечити стабільне електропостачання на об’єкти життєзабезпечення та мешканцям міста протягом опалювального періоду 2019-2020 р.р.;

- забезпечити цілодобову роботу аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- вжити заходи щодо організації взаємодії диспетчерських служб та відповідальних виконавців від Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» з керівниками служб та комунальних підприємств щодо усунення аварійних відключень на мережах електропостачання;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення планових ремонтних робіт на міських мережах електропостачання;

- виконати благоустрій території міста після проведення земляних робіт на кабельних лініях.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.) забезпечити виконання заходів по опаленню приміщень в навчальних закладах згідно доведених показників.

 Термін: протягом опалювального періоду.

8. Керівникам підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

 Термін: постійно.

9. Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.):

- затвердити графіки чергування відповідальних керівників, чергових диспетчерів та списки аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних бригад для надання комунальних послуг споживачам.

 Термін: постійно.

10. МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.) виконувати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

 Термін: постійно.

11. Керівникам комунальних підприємств ПМКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити готовність техніки для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 р.р.

 Термін до 15 жовтня 2019 р.

12. Керівникам: МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру телекомунікацій №526 Дф ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

 Термін: постійно.

13. Попередити керівників ПМКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) про персональну відповідальність за невиконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованостей населенням за отримані житлово-комунальні послуги.

14. Керівникам: МКП «Покроввовдоканал» (Зуєв А.В.), КП «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтєв О.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Цупрова Г.А.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

 Термін: постійно.

15. Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.) забезпечити систематичне прибирання твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та їх належне утримання.

 Термін: постійно.

16. Керівникам підприємств: ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ЗАТ «Оветрі» (Чепець Л.І.), КП «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконкому Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) забезпечити розчищення від снігу, ожеледиці закріплених територій та їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту та пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури у зимовий період.

 Термін: постійно.

17. Начальнику Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Стовбі В.О., головному лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Леонтьєву О.О., директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

 Термін: з 15 жовтня 2019 року

18. Прес службі міського голови (Сізова О.А.), міській газеті «Козацька вежа» висвітлити інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.».

19. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.), контроль - на заступника міського голови Чистякова О.Г. та постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.).

Міський голова О.М. Шаповал

Ребенок 4 30 01

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 р.р.»

Рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 26.04.2019 №1 було проведено аналіз проходження попереднього осінньо-зимового сезону та затверджений план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 р.р.

Станом на 25.10.2019всі заплановані та затверджені заходи з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. за напрямками роботи виконані.

**По тепловому господарству:**

Загальна кількість котелень, які забезпечують теплом бюджетні та комунальні заклади та підготовлені до опалювального сезону, становить 27 одиниць.

1. Газові котельні (16 одиниць):

- управління освіти - 13 од.;

- відділ культури - 1 од.;

- управління праці та соціального захисту - 1 од.;

- ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» - 1 од.

2. Котельні на твердому паливі (2 одиниці):

- управління освіти - 2 од.

3. Твердопаливні котельні теплопостачальних організацій (інвестори) – 9 одиниць:

- ТОВ «АПС Пауер Технолоджи» - 3 од. (ЦМЛ, НВК № 1, гуртожитки та адмінбудівля, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»);

- ТОВ «Укртехресурс» - 5 од. (управління освіти - 3 од, відділ культури-1 од., виконком - 1 од.);

- ТОВ «Титан Теплоенерго» (ДПНТЗ «Покровський ЦППРК») - 1 од.

Згідно розпорядження міського голови від 07.10.2019 № 282-р «Про початок опалювального сезону 2019/2020 років в м. Покров» з 15 жовтня 2019 року розпочато опалювальний сезон для мешканців багатоповерхових житлових будинків та приватного сектору, об’єктів соціальної та бюджетної сфери міста Покров.

На всіх котельнях проведені пробні пуски обладнання. Теплоносій подається згідно температурного графіка. На даний час подано тепло на будівлі міської лікарні, амбулаторій, дитячі садочки, школи, соціальні гуртожитки. (Призупинена подача тепла на будівлю виконкому, управління освіти, БТДЮ, ДЮСШ ім. Дані Дідіка, управління праці та соціального захисту населення, Школу мистецтв відділу культури).

**По житловому фонду міста** (УЖКГ та будівництва, управляюча компанія ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (284 ж/б), ОСББ (23 ж/б), ЗАТ«ОВЕТРІ» (3 ж/б), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (4 ж/б)):

В 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету:

1. **Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради було**

- виконано роботи з капітального ремонту покрівель на 16 житлових будинках (загальною площею ремонту 11569,30 кв.м). На даний час ведуться роботи з капітального ремонту м’яких покрівель на 6 житлових будинках (вул. Соборна, 31, вул. Центральна, 50б, вул. Першотравнева, 1/2, вул. Чіатурська, 9, вул. Торгова, 43, вул.Зонова 4);

- виконано капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкцій) житлового будинку по вул. Центральна, 33;

- виконано роботи з капітального ремонту вимощень та тротуарів на 5 житлових будинках загальною площею ремонту 2497,27 кв.м. (вул. Центральна, 36, 38, 42; вул. Партизанська, 77; вул. Курчатова18);

- виконано поточні ремонти тротуарів біля 21 житлового будинку;

- виконано капітальний ремонт 6 внутрішньо квартальних доріг загальною площею ремонту 6547,34 кв.м. (вул. Центральна, 36, 38, 42; вул. Партизанська, 77; вул. Курчатова18; вул. Соборна 1, 3; вул. Г. Тикви, 12; вул. Г.України, 7,9);

- виконано роботи з капітального ремонту 1 пасажирського ліфту (вул. Зонова 34 (під’їзд 1)). Наразі виконуються роботи з капітального ремонту ще 1 пасажирського ліфту (Партизанська 95 (під’їзд 1)).

- технічне обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків (282 будинки);

- на даний час за результатами технічного обслуговування виконується поточний ремонт внутрішньо будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків. Проведення даних заходів забезпечить надійність та безпечність експлуатації внутрішньо будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в опалювальний період.

Необхідно звернути увагу на те, що планами передбачалось виконати значно більше робіт по капітальним видаткам, але в зв’язку з невиконанням дохідної частини міського бюджету частина проектів не була реалізована.

**2. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» виконано роботи:**

**-** капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі соціального гуртожитку (вул. Чехова, 15);

- поточний ремонт м´якої покрівлі на 2-х адміністративних будівлях (вул. Шатохіна, 3, Г.Тикви 2);

- поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж теплопостачання 1 соціального гуртожитку (вул. Г. України, 13);

- поточний ремонт 6 під’їздів соціальних гуртожитків (вул. Г. України, 13 (2 під’їзди), вул. Чехова, 15 (1 під’їзд), вул. Центральна, 49 (1 та 2 гуртожитки));

- підготовка 4 будівель та внутрішньо-будинкових інженерних мереж;

- підготовка підвальних приміщень соціальних гуртожитків (4 буд.);

- герметизація інженерних вводів (4 од.);

- прочистка та перевірка димових вентиляційних каналів (4 буд.);

- підготовлено котельню (топкову) до опалювального сезону (вул. Чехова, 15).

**3. Управляючою компанією «Універсал-Сервіс ЛТД» виконані роботи:**

* проведена ревізія та ремонт електрощитових та внутрішньо будинкової електропроводки 284 житлових будинків;
* виконано заміну 36 каналізаційних випусків в житлових будинках (820 м) (загальною вартістю – 717,7 тис. грн.);
* виконано заміну вводів та системи холодного водопостачання (підвальна частина) – 17 од. (загальною вартістю – 604,5 тис. грн.);
* виконано поточний ремонт м’яких покрівель на 220 житлових будинках загальною площею ремонту 1240 кв.м. (загальною кошторисною вартістю – 563,5 тис. грн.);
* виконано поточний ремонт шиферної покрівлі на 46 житлових будинках загальною площею ремонту 163 кв.м. (загальною кошторисною вартістю – 138,1 тис. грн.);
* поточний ремонт цоколів 44 житлових будинків (загальною вартістю – 827,9 тис. грн.);
* поточний ремонт козирків входу до під’їздів 16 житлових будинків (загальною кошторисною вартістю – 136,6 тис. грн.);
* виконано поточний ремонт 9015 п/м міжпанельних швів житлових будинків (загальною кошторисною вартістю – 994,1 тис. грн.), роботи продовжуються;
* виконано поточний ремонт вимощення 11 житлових будинків (загальною кошторисною вартістю – 139,1 тис. грн.);
* виконано поточний ремонт та чистку водостічних труб покрівель на 32 житлових будинках (загальною вартістю – 43,2 тис. грн.);
* виконано поточний ремонт вікон та дверей (під'їзд, підвал) (загальною кошторисною вартістю – 247,6 тис. грн.);
* виконано поточний ремонт 7 під’їздів житлових будинків (загальною кошторисною вартістю – 257,6 тис. грн.);
* в сходових клітинах освітленням обладнано 284 житлових будинки;
* підготовлено горищних приміщень житлових будинків (54 буд.);
* підготовлено підвальних приміщень житлових будинків (189 буд.).

4. **По об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків виконано:**

- капітальний ремонт 1 ліфта житлового будинку (вул. Зонова, 34 (1 під’їзд));

- поточний ремонт 1 тротуару біля житлового будинку (вул. Горького, 2);

- заміну трубопроводу вводу холодної води (вул. Зонова, 32, протяжність 12 м).

**5.По ПМКП «Покровводоканал»:**

В ході підготовки виконано роботи:

1. По Цеху водопостачання:

- виконано чистку, мийку, хлорування відстійників та камер реакції насосно-фільтрувальної станції, резервуарів чистої води;

- виконано чистку, промивку та дезінфекцію водоприймача та касет фільтруючого типу на насосній станції І-го підйому;

- виконано ремонт насосного обладнання цеху водопостачання – 4 од.;

- виконано ремонт хлоропроводу, заміну внутрішніх інженерних мереж будівлі лабораторії;

- монтаж системи коагулювання рідким коагулянтом.

2. По очисним спорудам каналізації:

- замінено дренажний насос – 1 од.;

- відреставровано аератори 1-ої та 2-ої ліній блоку ємностей;

- виконано ремонт вторинних відстійників 1-ої та 2-ої лінії блоку ємностей;

- виконано ремонт решіток та шандорів у приймальній камері.

3. По Цеху водопровідних мереж:

- проведена заміна вводів трубопроводів холодного водопостачання до 14 житлових будинків протяжністю 196 м (загальною вартістю – 25,0 тис. грн.) (вул. Торгова, 61 – 21 м; вул. вул. Центральна, 44 – 15 м; вул. Соборна, 23 – 15 м; вул. Торгова, 50 – 15 м; вул. Медична, 24 – 12 м; вул. Курчатова, 20 – 10 м; вул. Курчатова, 3 – 18 м; вул. Торгова, 61 – 18 м; вул. Торгова, 51-53 – 25 м; вул. Центральна, 5 – 11 м; вул. Центральна, 18 – 8 м; вул. Партизанська, 55 – 16 м);

- виконано часткову заміну ділянок вуличних водопровідних мереж, всього: 227 м (загальною вартістю – 37,0 тис. грн.) (вул. Партизанська-Середи – 7 м; вул. Вишнева – 4 м; вул. Печерського, 13 – 2 м; вул. Маяковського – 2 м; майданчик НС ІІ підйому – 50 м; вул. Титова,1а – 30 м; вул. Скифська, 2 – 4,3м; вул. Словянська, 28 – 6 м; вул. Нижня,28 – 1 м; вул. Руднична, 1а – 5,3 м; вул. Мічуріна – 110 м; вул.Горького-Гагарина – 3м; вул.Транспортна-Ковпака – 2м);

-виконано капітальні ремонти водопровідних мереж з заміною трубопроводів на поліетиленові протяжністю 1881 м (загальною вартістю 745,31 тис.грн.), а саме: (вул. У. Громової – 440 м; вул. Партизанська – 1215 м; вул. Гірницька – 130 м; провул. Алтайський – 96 м; ведуться роботи із заміни ділянки водоводу на сел. Рудник);

- проведено ремонт та заміну запірної арматури на водопровідних мережах міста в кількості 66 од. (загальною вартістю – 172,0 тис. грн.);

Пожежні гідранти на мережах у кількості 137 шт. у задовільному стані. Станом на 25.10.2019 замінено 11 пожежних гідрантів.

4. По Енергодільниці:

- проведено ревізію силових трансформаторів та електрообладнання на каналізаційних насосних станціях, насосних станціях І-го та ІІ-го підйомів, електромережах, пускової апаратури електрообладнання, електроприводів засувок нагнітання до насосів, виконано ревізію та огляд ВЛ-6кв, ЛЕП-0,4кв.

5. По Ремонтно-будівельній дільниці:

- проведено поточний ремонт будівель та споруд, які експлуатуються підприємством;

- виконано санітарну обрізку дерев на території підприємства;

- проводяться роботи з ремонту асфальтного покриття на дорогах після заміни водопровідних мереж.

Також виконано:

- підготовку двох водопровідних насосних станцій;

- підготовку чотирьох каналізаційних насосних станцій;

- підготовку однієї водопровідної очисної споруди;

- підготовку однієї каналізаційної споруди;

- обстеження водозабірного пристрою на насосній станції І-го підйому.

Виконано ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів – 165 шт. на суму 157,18 тис. грн.

Заготовлено підсипного матеріалу у кількості 50 тонн для підсипки пішохідних доріжок на підприємстві під час ожеледиці, лопати – 5 шт., ломи – 5 шт., мітли – 10 шт. Протипожежний інвентар укомплектований.

Підготовлено 4 одиниці спеціалізованої техніки до роботи в складних погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях.

**6. Заходи по підготовці обєктів благоустрою міста до роботи в осіньо-зимовий період:**

За рахунок державного бюджету виконано:

- капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги по вул. Г.України, 7,9 площею ремонту 1225 кв.м.;

- реконструкція покриття проїзної частини ділянки вул. Івана Франка с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області площею ремонту 1500 кв.м.

За рахунок обласного бюджету виконуються роботи з капітального ремонту дороги по вул. Партизанська.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи:

- капітальний ремонт тротуару по вул. І.Малки загальною площею ремонту 5434 кв.м.;

- поточний ремонт 32 доріг загальною площею ремонту 6667 кв.м.;

-відсипано щебенево-відсівною сумішшю та асфальтовим зрізом ділянки доріг приватного сектору (по вулицям Руднична, У. Громової, Виборгська, Космонавтів, Садова);

- поточний ремонт 4 тротуарів уздовж доріг ;

-поточний ремонт 7 автобусних зупинок (зупинки «Чортомлик» - 2шт., зупинки ФВТ - 2шт., зупинка «Кірова» – 1 шт., зупинка «Пляжна» - 1 шт., зупинка «Ремзавод» - 1 шт.);

- встановлено 5 автобусних павільйони.

Для підсипки доріг та тротуарів в зимовий період заготовлено на складах 2398,0 тонн посипкового матеріалу, в тому числі 1900,0 тонн гранульованого шлаку та 80 тонн промислової солі. На склади комунальних підприємств міста завезено 418 тонн піску. Робота з заготівлі посипкового матеріалу продовжується.

Проводилась санітарна обрізка дерев та видалено 328 аварійних дерев на території міста.

Підготовлено 20 одиниць спеціалізованої техніки до роботи в складних погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях.

Для утримання та благоустрою території міста придбано спецтехніку з навісним обладнанням на базі трактора МТЗ-82. Очікуємо на прибуття комбінованої дорожньої машини CEKXAM – 1 од.

На утримання мереж зовнішнього освітлення міста витрачено 1195,1 тис. грн.

Продовжується поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста.

**Заходи по об’єктам соціальної сфери.**

**По Управлінню освіти:**

- виконано капітальні ремонти покрівель закладів освіти, загальною площею ремонту – 1969 кв.м.;

- проведено планово-технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання, до опалювального сезону підготовлено 18 котелень;

- виконано капітальний ремонт будівлі КДНЗ № 5 по вул. Партизанська, 37 (утеплення фасаду);

- виконано поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти;

- проведено вимірювання опору ізоляції електропроводки в усіх закладах управління освіти;

- проведена перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

На початок опалювального сезону управління освіти має 171,0 тонну вугілля, що дозволить безперебійно провести опалювальний сезон 2019-2020 року.

Паспорти готовності оформлені та надані до Департаменту освіти та науки облдержадміністрації в кількості 22 шт.

**По КЗ ««Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР»** виконано:

- поточний ремонт м’якої покрівлі площею ремонту 60кв.м;

- заміна труб опалення – 223 п/м, каналізації – 76 п/м, холодного водопостачання - 92 п/м.

Паспорти готовності в кількості 5 од. підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

**По КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради у Дніпропетровській області»** виконано:

- поточний ремонт м’яких покрівель площею ремонту 150кв.м;

- заміна труб опалення – 300 п/м, каналізації – 60 п/м, холодного водопостачання - 150 п/м;

- заміна віконних блоків в АЗПСМ №4 загальною вартістю 800 тис.грн.;

- встановлення електричне опалення в АЗПСМ №1.

Паспорти готовності в кількості 5 од. підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

**По** Відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради.

Всі заклади відділу готові до початку опалювального сезону.

Виконано:

- підготовку системи опалення приміщень відділу культури до опалювального сезону;

- заміри опору ізоляції електропроводки;

- повірку газового сигналізатору у клубі с. Перевізькі Хутори;

- перевірку димовентиляційних каналів.

**На випадок ускладнення погодних умов підготовлено:**

-2 стаціонарних пункти обігріву (територіальний центр- вул. Г.України, 13, Київська, 9);

- 1 пересувний (ДСНС);

- 1 соціальний патруль.

Також підготовлено мобільну електростанцію на випадок аварійних відключень електромереж міста (ДСНС).

З 15 жовтня 2019 року відновлено роботу диспетчерського пункту виконавчого комітету Покровської міської ради.

Сформовані аварійно-відновлювальні бригади та призначені відповідальні чергові керівного складу виконкому, комунальних підприємств та бюджетних установ.

Начальник УЖКГ та будівництва В.В. Ребенок