КОПІЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

21. 04. 2023			                      м.Покров                                  	 	     № 3

(38 сесія 8 скликання)

Із змінами, внесеними рішенням

41 сесії міської ради 8 скликання від 30.06.2023 № 6

Про затвердження Програми забезпечення соціально важливих об’єктів Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області резервними джерелами живлення на 2023 рік

# Розглянувши службову записку начальника відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області від 13 квітня 2023 року №ВХ314/02, листи управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради від 03 квітня 2023 року №445/05, від 04 квітня 2023 року №456/03, МКП “Покровводоканал” від 04 квітня 2023 року №273/1, ПМКП “ЖИТЛКОМСЕРВІС” від 05 квітня 2023 року №63 щодо забезпечення резервними джерелами живлення та гарантованого безперебійного електропостачання соціально важливих об’єктів Покровської міської територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму забезпечення соціально важливих об’єктів Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області резервними джерелами живлення на 2023 рік, що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Олександра ЧИСТЯКОВА, Віталія СОЛЯНКО, Ганну ЦУПРОВУ, керуючого справами виконавчого комітету Олену ШУЛЬГУ та на постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, реалізації державної регуляторної політики та з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва.

В.о. міського голови                                                                        Сергій КУРАСОВ

Тетяна Сідашова 42244

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 38 сесії міської ради

8 скликання

«21»  квітня  2023 р. № 3

Із змінами згідно рішення 6-41-8

від 30.06.2023

ПРОГРАМА

забезпечення соціально важливих об’єктів Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області резервними джерелами живлення на 2023 рік

Паспорт Програми

| Розробник програми | Відділ економіки виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області |
| --- | --- |
| Розпорядники коштів | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП «Покровводоканал» |
| Відповідальні за виконання програмних заходів | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП «Покровводоканал» |
| Мета програми | Забезпечення безперебійної роботи органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення територіальної громади, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів Покровської міської територіальної громади |
| Термін реалізації Програми | 2023 рік |
| Основні джерела фінансування заходів програми | Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством. |
| Загальний обсяг фінансування | У межах бюджетних призначень |
| Очікувані результати виконання | Стале та належне функціонування органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів, що забезпечить життєдіяльність населення Покровської міської територіальної громади, підвищення стійкості громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи припиненням здійснення життєво важливих функцій |
| Загальний контроль за виконанням | Постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, реалізації державної регуляторної політики |

Вступ

Програма забезпечення соціально важливих об’єктів Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області резервними джерелами живлення на 2023 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, законів України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення територіальної громади, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів Покровської міської територіальної громади (далі — соціально важливі об'єкти).

Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку та взаємодіяти з регіональними програмами.

Проблеми, на розв'язання яких спрямовано Програму

Програма спрямована на забезпечення безперебійного функціонування закладів бюджетної та комунальної сфери у випадку надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими та аварійними відключеннями електричної енергії загальної мережі.

Придбання та встановлення резервних джерел електричної енергії є єдиним виходом із ситуації.

Мета Програми

Метою Програми є:

- стале функціонування органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення територіальної громади, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів Покровської міської територіальної громади;

- захист життя та здоров'я населення територіальної громади від надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими та аварійними відключеннями електричної енергії загальної мережі.

Шляхи та засоби виконання Програми

Відповідно до поставленої мети завданням даної Програми є фінансування заходів, спрямованих на придбання та встановлення резервних джерел живлення на соціально важливих об'єктах, розташованих на території Покровської міської територіальної громади, згідно додатку.

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок майна Покровської міської територіальної громади, коштів міського бюджету в межах фінансових можливостей та інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги фінансування Програми можуть змінюватись (коригуватись) в межах наявних фінансових ресурсів.

Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить покращення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення територіальної громади, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів Покровської міської територіальної громади з метою забезпечення їх сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій.

Координація та контроль за виконання Програми

Координація дій, пов’язаних з виконанням заходів Програми  та контроль за її виконанням здійснюється заступниками міського голови за напрямком роботи та постійними комісіями з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва та з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, реалізації державної регуляторної політики.

Начальник відділу економіки               				              Тетяна СІДАШОВА

Додаток до Програми забезпечення соціально

важливих об’єктів Покровської міської територіальної

громади Дніпропетровської області резервними

джерелами живлення на 2023 рік

(в редакції рішення  41 сесії міської ради 8 скликання

від 30.06.2023 № 6)

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму програми | Заходи Програми | Виконавці | Термін виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення резервними джерелами живлення будівель виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств. | Придбання (встановлення) резервних джерел живлення для створення умов сталого функціонування виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення територіальної громади, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів Покровської міської територіальної громади Дніпропетровській області. | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП “Покровводоканал” | 2023 рік | Стале та належне функціонування органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств, а також інших критично важливих об'єктів інфраструктури та соціально важливих об'єктів, що забезпечить життєдіяльність населення Покровської міської територіальної громади, підвищення стійкості громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи припиненням здійснення життєво важливих функцій. |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх силових та слабкострумових систем будівель виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств. | 1. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення насосної станції ІІ-го підйому МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Заводська, 2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 2. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення каналізаційної насосної станції № 2 МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Південна міська, 18, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 3. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 4. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, буд. 48, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 5. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівель за адресами: вул. Центральна, буд. 49/1 та вул. Центральна буд. 49/2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 6. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Героїв України, буд. 13, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 7. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Європейська, буд. 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 8. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Чіатурська, буд. 6, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 9. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Шкільна, буд. 1, с. Шолохове, Нікопольський район, Дніпропетровська область». | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП “Покровводоканал” |  |  |
| 3. | Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем будівель виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств. | Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем по об’єктам: 1. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення насосної станції ІІ-го підйому МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Заводська, 2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 2. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення каналізаційної насосної станції № 2 МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Південна міська, 18, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 3. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 4. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, буд. 48, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 5. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівель за адресами: вул. Центральна, буд. 49/1 та вул. Центральна буд. 49/2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 6. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Героїв України, буд. 13, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 7. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Європейська, буд. 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 8. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Чіатурська, буд. 6, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 9. «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Шкільна, буд. 1, с. Шолохове, Нікопольський район, Дніпропетровська область». | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП “Покровводоканал” |  |  |
| 4. | Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на реконструкцію внутрішніх силових та слабкострумових систем будівель виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств. | 1. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення насосної станції ІІ-го підйому МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Заводська, 2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 2. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення каналізаційної насосної станції № 2 МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Південна міська, 18, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 3. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 4. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, буд. 48, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 5. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівель за адресами: вул. Центральна, буд. 49/1 та вул. Центральна буд. 49/2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 6. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Героїв України, буд. 13, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 7. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Європейська, буд. 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 8. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Чіатурська, буд. 6, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 9. Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Шкільна, буд. 1, с. Шолохове, Нікопольський район, Дніпропетровська область». | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради , МКП “Покровводоканал” |  |  |
| 5. | Виконання авторського нагляду на реконструкцію внутрішніх силових та слабкострумових систем будівель виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств. | 1. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення насосної станції ІІ-го підйому МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Заводська, 2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 2. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення каналізаційної насосної станції № 2 МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Південна міська, 18, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 3. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 4. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, буд. 48, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 5. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівель за адресами: вул. Центральна, буд.49/1 та вул. Центральна буд.49/2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 6. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Героїв України, буд. 13, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 7. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Європейська, буд. 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 8. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Чіатурська, буд. 6, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 9. Виконання авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Шкільна, буд.1, с. Шолохове, Нікопольський район, Дніпропетровська область». | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП “Покровводоканал” |  |  |
| 6. | Виконання технічного нагляду на реконструкцію внутрішніх силових та слабкострумових систем будівель виконавчих органів Покровської міської ради, соціальних гуртожитків, комунальних підприємств. | 1. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення насосної станції ІІ-го підйому МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Заводська, 2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 2. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення каналізаційної насосної станції №2 МКП «Покровводоканал» за адресою: вул. Південна міська, 18, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 3. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 4. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, буд. 48, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 5. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівель за адресами: вул. Центральна, буд.49/1 та вул. Центральна буд.49/2, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 6. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Героїв України, буд.13, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 7. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Європейська, буд.15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 8. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Чіатурська, буд.6, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». 9. Виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем зі встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Шкільна, буд.1, с. Шолохове, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, МКП “Покровводоканал” |  |  |

__________________________________________