ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

26. 04. 2024		             		м.Покров                                                 	№ 3

(52 сесія 8 скликання)

Про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

Функціонування об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціальної та бюджетної сфер, енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2023/2024 років показало, що в місті було організовано сталу роботу всіх комунальних підприємств та установ.

В умовах дії воєнного стану під час агресії російської федерації проти України, підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства надавали населенню, бюджетним установам та іншим споживачам послуги з постачання теплової енергії, газу, водопостачання та водовідведення, здійснювалось утримання об’єктів благоустрою. Реалізовувались заходи щодо встановлення та  облаштування об`єктів життєзабезпечення міста генераторами.

На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024/2025 років.

Заслухавши звіт про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років прийняти до відома, додається.

2.Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній з забезпечення життєдіяльності міста в  осінньо-зимовий період 2023/2024 років вважати задовільною.

3.Затвердити склад міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років та забезпечення життєдіяльності Покровської міської територіальної громади, додається.

Оперативне засідання штабу проводити за необхідністю.

4.Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, що додається.

5.Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста, під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів: управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) Віктор РЕБЕНОК, Покровське  міське комунальне підприємство «Добробут» (далі – ПМКП «ДОБРОБУТ») Руслан СЕРГЄЄВ, міське комунальне підприємство «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – МКП «Покровводоканал») Віталій ГЛУЩЕНКО, Покровське міське комунальне підприємство «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (далі – ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС») Валентина МІНЕНКО, товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-Сервіс 94» (далі – ТОВ «Універсал-Сервіс 94») Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, комунальне підприємство «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КП «ЦМЛ ПРМ ДО») Олексій ЛЕОНТЬЄВ, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (далі – КНП «ЦПМСД Покровської міської ради») Олена САЛАМАХА, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – управління освіти) Ольга МАТВЄЄВА, відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області (далі – ВКТНР ВК ПМР ДО) Тетяна СУДАРЄВА, комунальний заклад «МГБ «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО») Василь СІНІЛОВ, КЗО «ПЦППРК» ДО» Наталя ДЯЧЕНКО, товариство з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» (далі – ТДВ «Дніпрокомунтранс») Валерій ЛУБИНСЬКИЙ - за згодою, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО- за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО- за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА- за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО- за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО- за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою.

Термін: згідно з затвердженим планом

6.Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста забезпечити:

- промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для проходження опалювального сезону 2024/2025 років з оформленням паспортів готовності;

- здійснення пробних пусків тепла на всіх об’єктах комунальної власності, бюджетних установах та соціальної сфери.

Термін: до 20 серпня 2024 року

7.Забезпечити утеплення та  належне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів міста в осінньо-зимовий період 2024/2025 років під особисту відповідальність керівників: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ -за згодою, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Валентина МІНЕНКО, КП «ЦМЛ ПРМ ДО» Олексій ЛЕОНТЬЄВ, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Олена САЛАМАХА, управління освіти Ольга МАТВЄЄВА, ВКТНР ВК ПМР ДО Тетяна СУДАРЄВА, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» Василь СІНІЛОВ, КЗО «ПЦППРК» ДО» Наталя ДЯЧЕНКО, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО - за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА - за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО - за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО - за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою.

Виконати заходи з недопущення сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів.

Термін: постійно

8.Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покровводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Валентина МІНЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, КП «ЦМЛ ПРМ ДО» Олексій ЛЕОНТЬЄВ, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Олена САЛАМАХА, управління освіти Ольга МАТВЄЄВА, ВКТНР ВК ПМР ДО Тетяна СУДАРЄВА, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» Василь СІНІЛОВ, КЗО «ПЦППРК» ДО» Наталя ДЯЧЕНКО, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО - за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА - за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО - за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО - за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою забезпечити:

- заготівлю достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 років.

Термін: до 15 жовтня 2024 року

9.Керівникам комунальних підприємств та установ міста: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покровводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою забезпечити:

- підготовку дорожньої техніки для утримання доріг та тротуарів міста в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 років

Термін: до 15 жовтня 2024 року

10.Керівникам: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покроводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» Сергій ШУВАЄВ - за згодою, Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою, АТ «Укртелеком» - за згодою забезпечити:

- постійну наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території громади.

Термін: постійно

11.Керівникам: МКП «Покроводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою, Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Микола ШУМЕЙКО - за згодою виконати:

- благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

Термін: постійно

12.Керівникам: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, МКП «Покровводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Валентина МІНЕНКО, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО - за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА - за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО - за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодо, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО - за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою:

- забезпечити роботу по стягненню зі споживачів дебіторської  заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за  надані комунальні послуги.

Термін: постійно

13.Теплопостачальним компаніям: ТОВ «АТЛАС АКТИВ» (Сергій КОНДРАТЮК - за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Ігор МАЦИБОРКО - за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Юрій СУХОМУД - за згодою), підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2024/2025 років. Оформити та здати паспорти готовності об’єктів теплопостачання в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

Термін: до 20 серпня 2024 року

14.Керівникам: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покроводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою, Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Микола ШУМЕЙКО - за згодою забезпечити:

- роботу аварійно-відновлювальних бригад з усунення аварійних ситуацій на території громади по заявах мешканців в цілодобовому режимі.

Термін: постійно

15.Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою) забезпечити виконання у 2024 році поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

Термін: протягом року

16.Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Тетяна МІЩЕНКО) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2024/2025 років відповідно до затвердженого бюджету міста на 2024 рік.

17.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на УЖКГ та будівництва Віктора РЕБЕНКА; контроль - на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва.

Секретар міської ради                                                                 Сергій КУРАСОВ

Додаток

до рішення 52 сесії міської ради

8 скликання

26 квітня  2024 р. № 3

ЗВІТ

Про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.

Опалювальний сезон для об’єктів соціальної та бюджетної сфери, комунальних підприємств  міста Покров, згідно розпорядження міського голови від 16.10.2023 року № Р-153/06-34-23 «Про початок опалювального сезону 2023-2024 років в м. Покров» було розпочато з 20 жовтня 2023 року.

В опалювальний період 2023-2024 років для забезпечення теплом будівель та споруд комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста функціонувало 24 одиниці тепло генеруючих котелень та топкових, а саме:

- Твердопаливні котельні – 11 одиниць;

- Газові котельні – 13 одиниць;

- Топкові котельні – 1 одиниця.

Температура в приміщеннях опалюваних будівель та споруд забезпечувалась постачальниками тепла згідно заданих температурних режимів та санітарних норм.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року розпорядженням міського голови №Р-60/06-34-24 від 02.04.2024 року опалення будівель та споруд бюджетних установ, закладів, комунальних підприємств міста Покров закінчено з 02 квітня 2024р.

Протягом опалювального періоду диспетчерські служби та аварійно-відновлювальні бригади працювали в цілодобовому режимі.

По житловому фонду міста протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років керуючою компанією ТОВ «Універсал-Сервіс 94» та Об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) було виконано 1947 заявок з усунення недоліків в роботі систем життєзабезпечення, проведені наступні роботи:

- Ремонт внутрішньо будинкових мереж електропостачання;

- Ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання;

- Чистка каналізації;

- Ремонт та чистка ливневої каналізації;

- Ремонт між панельних та температурних швів;

- Скління та ремонт віконних рам у під'їздах;

- Ремонт дверей (вхідних до під'їзду, вхід до підвалу, вихід на покрівлю);

- Очищення козирків входу до під'їзду;

- Ремонт та очищення водостічних труб.

Відповідно до отриманих заяв, виконувались роботи з санітарної обрізки та видалення аварійних дерев.

По водопровідно-каналізаційному господарству під час осінньо-зимового періоду 2023-2024 років виконано:

- 349 заявок стосовно поривів на водопровідних та водопровідно-каналізаційних мережах;

-  заміна та ремонт колодязів;

- часткову заміну ділянок вуличних водопровідних мереж;

- проведено заміну водопровідних вводів у житлові будинки;

- здійснено ремонт та заміна 27 одиниць запірної арматури на водопровідних мережах;

- виконано заміну 4 пожежних гідрантів.

По заходах з благоустрою міста в осінньо-зимовий період 2023-2024 років здійснювалось утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі, малих архітектурних елементів та споруд, парків, скверів, водоводів доріг, громадських туалетів.

При несприятливих погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях міста, працювала комунальна техніка, яка забезпечувала прибирання снігу та посипку протиожеледними матеріалами.

З метою усунення недоліків, які мали місце під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 років та підвищення надійності роботи об’єктів життє- забезпечення міста, міськими комунальними підприємствами, управляючою компанією та ОСББ по обслуговуванню житлового фонду міста, бюджетними установами, закладами розроблені заходи на між опалювальний період 2024/2025 років.

План заходів з підготовки міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, включає 118 заходів, які пропонуються до розгляду та затвердженню:

1. Заходи з підготовки житлового фонду (312 житлових будинків) міста: всього 15 заходів на суму – 3448,4тис. грн., в тому числі  кошти підприємств та організацій – 3448,40 тис. грн.

2. По МКП «Покровводоканал» заплановано виконати 17 заходів на загальну суму – 6 005,87тис. грн., в тому числі з місцевого бюджету – 2 400,00 тис.грн.,  кошти підприємства – 3 605,87 тис. грн.

3. По благоустрою міста передбачено 12 заходів на загальну суму – 44 667,7   тис. грн., в тому числі з місцевого бюджету – 44 667,7 тис. грн.

4. Управлінням освіти виконавчого заплановано виконати 17 заходів на суму – 3680,21 тис. грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету – 3680,21 тис. грн.

5. КЗО «ПЦППРК» ДО» заплановано виконати 9 заходів.

6. КП «ЦМЛ ПМР ДО» заплановано виконати 5 заходів на суму – 96,20 тис. грн., за рахунок інших коштів.

7. По КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» заплановано виконати 4 заходи.

8. ТДВ «Дніпрокомунтранс» планує підготовку спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення спецтранспорту паливно-мастильними матеріалами, проведення технічного огляду автомобілів.

9. ВКТНР ВК ПМР ДО заплановано 6 заходів на суму – 33,00 тис. грн.  за рахунок місцевого бюджету.

10. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» заплановано виконати 20 заходів на суму – 842,00 тис. грн., з місцевого бюджету.

11. УПСЗН виконкому Покровської МР ДО заплановано виконати 8 заходів.

12. По КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» заплановано виконати 4 заходи.

Начальник УЖКГ та будівництва                                                Віктор РЕБЕНОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 52 сесії міської ради

8 скликання

26 квітня  2024 р. № 3

Склад

міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств

та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період

2024/2025 років та забезпечення життєдіяльності Покровської міської територіальної громади

| № з/п | Склад | ПІБ | Посада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керівник штабу | Віталій СОЛЯНКО | Заступник міського голови |
| 2 | Секретар штабу | Альона КОРКОДОЛА | Головний спеціаліст еколог УЖКГ та будівництва |
| 3 | Член штабу | Ганна ВІДЯЄВА | Заступник міського голови |
| 4 | Член штабу | Олена ШУЛЬГА | Керуючий справами виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 5 | Член штабу | Євген ЛІСНІЧЕНКО | Староста старостинського округу |
| 6 | Член штабу | Віталій КРАВЧЕНКО | В.о начальника відділу з питань НС та ЦЗН |
| 7 | Член штабу | Віктор РЕБЕНОК | Начальник УЖКГ та будівництва |
| 8 | Член штабу | Руслан СЕРГЄЄВ | Директор ПМКП «Добробут» |
| 9 | Член штабу | Віталій ГЛУЩЕНКО | Директор МКП «Покровводоканал» |
| 10 | Член штабу | Валентина МІНЕНКО | Директор ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| 11 | Член штабу | Олег КОЛПАКЧІ | Директор ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (за згодою) |
| 12 | Член штабу | Олексій ЛЕОНТЬЄВ | Директор КП «ЦМЛ ПРМ ДО» |
| 13 | Член штабу | Олена САЛАМАХА | Головний лікар КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| 14 | Член штабу | Ольга МАТВЄЄВА | Начальник управління освіти |
| 15 | Член штабу | Тетяна СУДАРЄВА | Начальник ВКТНР ВК ПМР ДО |
| 16 | Член штабу | Тетяна ІГНАТЮК | Начальник УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| 17 | Член штабу | Наталя ДЯЧЕНКО | Директор КЗО «ПЦППРК» ДО» |
| 18 | Член штабу | Віталій ДОЩЕНКО | Начальник 44 ДПРЧ7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області |
| 19 | Член штабу | Оксана СІЗОВА | Начальник прес-служби міського голови |
| 20 | Член штабу | Василь БОЛЮК | Завідувач сектору – старший державний інспектор з енергетичного нагляду (за згодою) |
| 21 | Член штабу | Микола ШУМЕЙКО | Начальник Південного регіонального офісу електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (за згодою) |
| 22 | Член штабу | Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ | Начальник Покровської дільниця Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою) |
| 23 | Член штабу | Євген ЯКІМЕЦЬ | Начальник відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області (за згодою) |

Начальник УЖКГ та будівництва                                                  Віктор РЕБЕНОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 52 сесії міської ради

8 скликання

26 квітня  2024 р. № 3

План заходів

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

| Найменування заходу | Орієнтовна кошторисна вартість, тис. грн. | Термін виконання | Відповідальний за виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Початок робіт | Закінчення робіт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І.Житловий фонд міста: |
| Поточний ремонт в тому числі: | *** | *** | *** | *** |
| м’які покрівлі | 403,70 | квітень 2024 | листопад 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; |
| шиферні покрівлі | 49,70 | квітень 2024 | листопад 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ |
| фасадів (цоколів) | 119,90 | квітень 2024 | листопад 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; |
| Внутрішньобудинкові санітарно-технічні системи: | *** | *** | *** | *** |
| холодне водопостачання | 251,50 | квітень 2024 | листопад 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| каналізація | 239,20 | квітень 2024 | листопад 2024 | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| димвентканали, всього (312 будинків) | 565,60 | січень 2024 | грудень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ |
| в т. ч. 168 житлових будинків з газовими колонками | 333,30 | січень 2024 | грудень 2024 | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»; голови ОСББ |
| Герметизація інженерних вводів | 39,10 | квітень 2024 | вересень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Підготовка (ремонт, огляд) під’їздів | 344,10 | квітень 2024 | жовтень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Ремонт водостічних труб | 84,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94» голови ОСББ |
| Підготовка: | *** | *** | *** | *** |
| горищних приміщень | 37,40 | квітень 2024 | вересень 2024 | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»; голови ОСББ |
| підвальних приміщень | 87,00 | квітень 2024 | вересень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Термоізоляція трубопроводів | 35,60 | квітень 2024 | вересень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94» |
| Ремонт панельних та деформаційних швів | 837,00 | квітень 2024 | жовтень 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Ремонт (огляд) електрощитових | 354,60 | січень 2024 | листопад 2024 | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Оформлення паспортів готовності (312 буд.) | *** | - | до 20 серпня 2024 | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Всього по житловому фонду міста, в тому числі: | 3448,40 | *** | *** | *** |
| Кошти підприємств та організацій | 3448,40 | *** | *** | *** |
| ІІ. МКП «Покровводоканал» |
| «Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП «Покровводоканал» м. Покров Дніпро петровської області» | 2 400,00 | січень 2024 | червень 2024 | УЖКГ та будівництва |
| Цех водопостачання | *** | *** | *** | *** |
| Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 27,87 | квітень 2024 | червень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 158,17 | квітень 2024 | червень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна насосного агрегату на НС1 підйому | 1183,38 | березень 2024 | червень 2024 | МКП «Покровводрканал» |
| Цех водопровідних мереж | *** | *** | *** | *** |
| Заміна запірної арматури водопровідного цеху | 31,29 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вуличних водопровідних мереж та водогонів | 10,63 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна ділянок водопровідних мереж | 32,80 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вводів у житлові будинки | 7,13 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна пожежних гідрантів, 10 од. | 53,37 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Цех очисних споруд каналізації | *** | *** | *** | *** |
| Ремонт та ревізія обладнання цеху | 30,0 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Енергодільниця | *** | *** | *** | *** |
| Ремонт електричної проводки і внутрішнього освітлення будівель та споруд | 139,78 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт електричного обладнання підприємства | 1 819,31 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | 15,00 | січень 2024 | грудень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Автотранспортних цех | *** | *** | *** | *** |
| Ремонт автотранспорту | 25,00 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонтно-будівельна дільниця | *** | *** | *** | *** |
| Ремонт водопровідних і каналізаційних колодязів з установкою бетонних та полімерних люків з кришками – 50 штук | 33,14 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Благоустрій, відновлення твердого покриття після ремонтних робіт на мережах | 25,00 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт будівель, споруд (штукатурка окремими місцями, побілка, фарбування) | 14,00 | березень 2024 | серпень 2024 | МКП «Покровводоканал» |
| Всього по МКП «Покровводоканал», в тому числі: | 6005,87 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 2400,00 | *** | *** | *** |
| Кошти підприємства | 3605,87 | *** | *** | *** |
| IІІ. Благоустрій міста |
| Техобслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження міста | 505,20 | січень 2024 | грудень 2024 | УЖКГ та будівництва |
| Утримання вулично–дорожньої мережі | 4970,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | 1300,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт споруд очищення та прибирання міст, вбиральні | 100,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт зелених насаджень | 1557,10 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Водопостачання та водовідведення | 880,60 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт малих архітектурних споруд | 1340,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Електроенергія зовнішнього освітлення міста | 5291,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт доріг міста | 8084,10 | травень 2024 | жовтень 2024 | УЖКГ та будівництва ПМКП «Добробут» |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 20389,70 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт місць поховання | 180,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Поховання осіб без певного місця проживання, самотніх осіб | 70,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «Добробут» |
| Всього по благоустрою міста, в тому числі: | 44 667,70 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 44 667,70 | *** | *** | *** |
| ІV. Управління освіти |
| Поточний ремонт, утримання мереж тепло, водопостачання та водовідведення закладів управління освіти | 786,70 | січень 2024 | грудень 2024 | Управління освіти |
| Технічне обслуговування охоронної сигналізації генератора по вул. Центральна 7 | 3,60 | квітень 2024 | грудень 2024 | Управління освіти |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | 45,00 | січень 2024 | грудень 2024 | Управління освіти |
| Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти та усунення скруток та обслуговування вузлів обліку електроенергії | 36,00 | квітень 2024. | грудень 2024 | Управління освіти |
| Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти, опору заземлення | 320,00 | квітень 2024 | жовтень 2024 | Управління освіти |
| Дезінсекція та дератизація приміщень | 46,10 | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Обрізка та видалення дерев | 145,71 | квітень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Проведення робіт з промивання системи опалення закладів | - | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Проведення гідравлічного випробування системи опалення закладів | - | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Проведення ревізії запірної арматури теплових мереж | - | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Проведення обстеження щільності ізоляції теплових мереж | - | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Проведення перевірки ущільненя (герметизації) вводів та виходів інженерних комунікацій | - | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Повірка лічильників води, електроенергії | 19,20 | квітень 2024 | вересень 2024 | Управління освіти |
| Повірка лічильників тепла, манометрів | 36,00 | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Прочистка димоходів, вентканалів-55 шт | 30,00 | червень 2024 | серпень 2024 | Управління освіти |
| Підготовка котелень до опалювального сезону (обслуговування газового обладнання): -обслуговування систем газопостачання -230 тис.грн -послуги з обслуговування та перевірки автоматики безпеки газових котелень -240 тис.грн -повірка лічильнику газу -120тис.грн.; - повірка коректорів – 100,0 тис.грн.; -сигналізаторів-38 шт. -37,2 тис.грн; -термометри, манометрів -40 шт -24,0тис.грн | 751,20 | квітень 2024 | жовтень 2024 | Управління освіти |
| Придбання вугілля (50 тонн) | 1460,70 | квітень 2024 р. | за договором | Управління освіти |
| Всього по управлінню освіти, в тому числі: | 3 680,21 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 3 680,21 | *** | *** | *** |
| V. КЗО «ПЦППРК» ДО» |
| Підготовка тепломереж | *** | *** | *** | *** |
| Ремонт системи опалення | - | березень 2024 | вересень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Ревізія запірної арматури внутрішньобудинкових інженерних мереж | - | квітень 2024 | серпень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Гідравлічне випробування та промивка внутрішньої системи опалення | - | квітень 2024 | серпень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Перевірка та відновлення герметизації інженерних вводів | - | квітень 2024 | серпень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Ремонті роботи | *** | *** | *** | *** |
| Профілактичний ремонт електрообладнання | - | квітень 2024 | серпень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Провести заміри опору ізоляції електрообладнання | - | березень 2024 | липень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Провести навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об'єкти | - | квітень 2024 | серпень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Виконання заходів які стосуються Державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | - | червень 2024 | липень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Складання акту готовності закладу до навчального року (4 прим.) | - | червень 2024 | серпень 2024 | Дяченко Н.В. |
| Всього по КЗО «ПЦППРК» ДО» | *** | *** | *** | *** |
| VI. КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб опалення ремонт та заміна запірної арматури | 11,80 | квітень 2024 | серпень 2024 | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб каналізації | 9,30 | квітень 2024 | серпень 2024 | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб водопостачання. Ремонт та заміна запірної арматури | 36,10 | квітень 2024 | серпень 2024 | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Проведення чергової повірки контрольно-вимірювальних приладів внутрішньобудинкових теплових мереж | 39,00 | квітень 2024 | серпень 2024 | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | *** | січень 2024 | грудень 2024 | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Всього по КП «ЦМЛ ПМР ДО», в тому числі: | 96,20 | *** | *** | *** |
| Кошти закладу | 96,20 | *** | *** | *** |
| VII. КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Повірка лічильників, гідравлічне випробування мереж, промивка внутрішньобудинкових теплових мереж | - | червень 2024 | червень 2024 | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Ревізія запірної арматури інженерних мереж | - | квітень 2024 | жовтень 2024 | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заготівля посипкового матеріалу | - | листопад 2024 | листопад 2024 | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | - | січень 2024 | грудень 2024 | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Всього по КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» | *** | *** | *** | *** |
| VIІI. ТДВ «Дніпрокомунтранс» |
| Підготовка спеціальної техніки |  |  |  | ТДВ «Дніпрокомунтранс» |
| Всього по ТДВ «Дніпрокомунтранс» | *** | *** | *** | *** |
| IХ. ВКТНР ВК ПМР ДО |
| Замір опору ізоляції в закладах культури | 12,00 | червень 2024 | липень 2024 | ВКТНР ВК ПМР ДО |
| Перевірка димовентиляційних каналів у клубі с. Перевізькі Хутори | 3,00 | червень 2024 | липень 2024 | ВКТНР ВК ПМР ДО |
| Повірка газового сигналізатора у клубі с. Перевізькі Хутори | 3,00 | травень 2024 | липень 2024 | ВКТНР ВК ПМР ДО |
| Промивка системи опалення в КЗ “Дитяча школа мистецтв ПМР ДО” (вул. Середи Григорія,9) | 15,00 | липень 2024 | серпень 2024 | ВКТНР ВК ПМР ДО |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | *** | січень 2024 | грудень 2024 | ВКТНР ВК ПМР ДО |
| Підготовка котелень ТОВ «Укртехресурс» до опалювального сезону. Оформлення Паспортів готовності закладів культури | - | червень 2024 | серпень 2024 | ВКТНР ВК ПМР ДО, ТОВ «Укртехресурс» |
| Всього по ВКТНР ВК ПМР ДО | 33,00 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 33,00 | *** | *** | *** |
| X. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Поточний ремонт, в тому числі: | *** | *** | *** | *** |
| Обслуговування господарчо–побутової каналізації; дренажної системи ; обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання дитячого житлового будинку сімейного типу вул. Робітнича,2А ( ДБСТ) | 10,00 | квітень 2024 | вересень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Перевірка протипожежного обладнання (ремонт і перезарядка вогнегасників) | 15,00 | серпень 2024 | вересень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Часткова заміна запорної арматури, труб системи каналізації, водоводу, тепломережі вул. Європейська, 15; Героїв України,13; вул. Центральна, 49/1. 49/2, вул.Тикви,2 | 80,00 | квітень 2024 | листопад 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Санітарно-технічні системи: | *** | *** | *** | *** |
| Герметизація інженерних вводів (4 буд.) | 10,00 | липень 2024 | серпень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка: | *** | *** | *** | *** |
| підвальних приміщень ( 4 буд.) | 10,00 | червень 2024 | серпень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт вхідних павільйонів в ПРУ за адресами: вул. Освіти,6 вул.Європейська ,17; вул. Партизанська,55; вул.Джонсона,35 | 40,00 | травень 2024 | вересень 2024 . | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт внутрішньо будинкової системи водопостачання в підвалі будівлі вул. європейська 15 та вул. Героїв України,13, а саме заміна труб 4 стояків водопроводу . | 100,00 | квітень 2024 | листопад 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Гідравлічні випробування та промивка системи опалення будівель вул. Героїв України,13, вул. Європейська ,15: вул. Тикви,2, вул. Центральна,49/1 | 40,00 | травень 2024 | серпень 2024 . | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Заміна каналізаційних труб в буд. Героїв України ,13 1 підїзд | 50,00 | квітень 2024 | серпень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Придбання лічильників газу 2 од. вул. героїв України,13 | 20,00 | травень 2024 | липень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка приладів обліку газу вул. Героїв України,13- 2 під’їзд 1од; вул.Європейська ,15 КВР1,01-G16- 10д. | 25,00 | червень 2024 | липень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка приладів обліку теплової енергії вул. Тикви 2, вул. Героїв України 13, вул. Центральна 49/1, , вул. Центральна 49/2 | 40,00 | червень 2024 | вересень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт житлових кімнат в місцях тимчасового проживання ВПО за адресами: вул. Центральна,49-9 кімнат; вул. Героїв України,13 – ремонт блоку житлових кімнат 101-104; вул. Центральна,49/2 ремонт душової | 200,00 | травень 2024 | серпень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка топкових до опалювального сезону: повірка сигналізаторів газу- 2 шт.; прочистка димоходів-1шт., вентканалів- 2 шт. | 20,00 | червень 2024 | вересень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання вул. Героїв України,13; Центральна 49/1;49/2; вул.Європейська,15 | 37,00 | квітень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах (топкові вул. Європейська,15) | 15,00 | липень 2024 | вересень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт системи опалення в будівлі за адресою: вул. Героїв України,13, вул. Центральна,49/1; вул. Тикви,2 | 100,00 | квітень 2024 | серпень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування, ревізія котлів Рівнетерм (2 шт.) вул. Європейська,15 | 20,00 | серпень 2024 | вересень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | 50,00 | січень 2024 | грудень 2024 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Оформлення паспортів готовності (4 буд.) | *** | *** | серпень 2022 | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Всього по ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», в тому числі: | 882,00 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 882,00 | *** | *** | *** |
| XI. УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Перевірка протипожежного обладнання в будівлі управління. Організація роботи по своєчасному ТО та перезарядження вогнегасників управління |  | протягом року | серпень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Роботи з промивання та проведення гідравлічних випробувань системи опалення будівлі за участі спеціалізованої організації | - | червень 2024 | серпень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Теплоізоляція дерев’яних вікон та дверей | - | травень 2024 | жовтень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Підготовка електрогенератора до опалювального сезону | - | вересень 2024 | вересень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Заготівля протиожеледних матеріалів. | - | вересень 2024 | протягом осінньо-зимового періоду | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Підготовка котельної до опалювального сезону | - | червень 2024 | серпень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Виконання робіт з перевірки опору ізоляції, вимірювання опору розтікання, повного опору петлі «фаза-нуль» | - | травень 2024 | травень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Роботи з утримання в належному стані електроустаткування (генераторів) | - | січень 2024 | грудень 2024 | УПСЗН виконкому Покровської МР ДО |
| Всього по УПСЗН виконкому Покровської МР ДО | *** | *** | *** | *** |
| XII. КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» |
| Проведення робіт з промивання системи опалення закладу | - | серпень 2024 | вересень 2024 | Сінілов В.С. |
| Проведення робіт з підтримки в робочому стані насосного обладнання опалення | - | травень 2024 | жовтень 2024 | Сінілов В.С. |
| Проведення гідравлічного випробування системи опалення закладів | - | квітень 2024 | жовтень 2024 | Сінілов В.С |
| Заготівля посипкового матеріалу |  | листопад 2024 | листопад 2024 | Сінілов В.С |
| Всього по КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» | *** | *** | *** | *** |
| Всього, в тому числі: | 58 813,38 | *** | *** | *** |
| Місцевий бюджет | 51 662,91 | *** | *** | *** |
| Кошти підприємств та організацій | 7 150,47 | *** | *** | *** |

Начальник УЖКГ та будівництва                                                                                                                      Віктор РЕБЕНОК