МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

## ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА   МІСЬКА   РАД

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________

## П О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

Про підсумки роботи комунальних підприємств та бюджетних установ по забезпеченню життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 року та про підготовку до осінньо-зимового сезону 2016-2017 року

З  метою  забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 року рішенням  47 сесії 6 скликання Орджонікідзевської міської ради  від 14.05.2015 року  № 3 «Про підсумки  роботи  комунальних підприємств та бюджетних установ по забезпеченню  життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 року та про підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року» були затверджені плани заходів з підготовки по 5 міських комунальних підприємствах, 22 закладах управління освіти та 2 закладах охорони здоров’я.  Про підсумки  опалювального періоду  2015-2016 року та  підготовку  комунальної і соціальної сфер міста до осінньо-зимового  періоду 2016-2017 року з метою  стабільного забезпечення міста  теплом, питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Роботу  по  забезпеченню  життєдіяльності  міста  комунальними підприємствами  та  бюджетними  установами   в  осінньо-зимовий  період  2015-2016 року  вважати задовільною.

2.Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року   згідно додатку.

3.Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність  проектно-кошторисної   документації   на  заплановані  роботи.

Термін до  01.06.2016р.

4.Встановити кінцевий термін виконання заходів  з  підготовки  котелень, теплових  мереж,  об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2016-2017 року  з  оформленням  паспортів  готовності – 1 вересня 2016 року.

5. Керівникам комунальних підприємств,  управліннь, установ та закладів провести гідравлічні  випробування  та  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти  соціальної сфери  тепло  забезпечення   в  термін  до  20.10.2016 року.

6.МКП «Міськсвітло» (Ревуцький А.С.), МКП “Житлово-експлуатаційне  об’єднання” (Кулініч М.В.), МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.),                                  МКП «Саночистка» (Солянко В.А.) забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та підготувати дорожню техніку для стабільної  роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року.

Термін до 01.11.2016р.

7.Керівникам комунальних підприємств міста: МКП “Житлово-експлуатаційне  об’єднання” (Кулініч М.В.), МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»           (Ужбіда Т.В.), МКП «Міськсвітло» (Ревуцький А.С.), МКП «Саночистка» (Солянко В.А.) та соціальної сфери: КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

8.Керівникам комунальних підприємств: МКП «Орджонікідзевське виробниче   управління   водопровідно-каналізаційного  господарства»          (Ужбіда Т.В.), МКП «Орджонікідзетеплоенерго” (Бондарук Р.К.),  та соціальної сфери: КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання.

Термін до 01.06.16р.

9. МКП  «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ОМКП «Міськсвітло» (Ревуцький А.С.), Орджонікідзевська дільниця  НУЕГГ (Кряжевських З.В.),  ПАТ «ОГЗК» (Шуваєв С.П.), станційно-лінійна  дільниця №2  м.Орджонікідзе кобінованого центру телекомунікацій №526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М.) провести перевірку стану зовнішніх інженерних мереж та накрити люками відкриті  колодязі.

Термін до 01.06.2016 р.

10. МКП «Орджонікідзетеплоенерго (Бондарук Р.К.),                                      МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Термін до 01.06.2016 р.

11.Попередити про персональну відповідальність керівників МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), МКП«Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), МКП «ЖЕО»  (Кулініч М.В.), МКП «Саночистка» (Солянко В.А) за невиконання заходів по погашенню заборгованості населенням  за отримані житлово-комунальні послуги.

12.Фінансовому   управлінню  Орджонікідзевської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2016-2017 року у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2016 рік.

13. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського  голови  Гончарова М.В та  на  постійну  депутатську комісію з питань  житлово-комунального господарства, будівництва, промисловості та енергозбереження (Миць.Л.О.).

Ребенок, 4-48-43