**Перелік об’єктів, що потребують облаштування на маршруті**

**по проектній пропозиції безбар`єрного маршруту Покровської міської громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар`єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва об’єкту | Адреса | Тип об’єкту | Підтип об’єкту | Тип власності (державна, комунальна, приватна) | Перелік робіт, що необхідно виконати | Чи наявна проектна документація (так/ні) | Вартість реалізації, грн | Джерела фінансування | Черга реалізації |
| Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 | с.Рудник, вул. Київська, 9 | будівля | Громадська будівля | комунальна | встановлення тактильних знаків і указників із шрифтом Брайля  | ні | 4000 | місцевій бюджет | 2025 |
| Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №2 | вул.Бориса Джонсона, 26 | будівля | Громадська будівля | комунальна | встановлення тактильних знаків і указників із шрифтом Брайля  | ні | 1000 | місцевій бюджет | 2025 |
| Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №3 | с.Чортомлик вул. Панаса Мирного,4а | будівля | Громадська будівля | комунальна | встановлення тактильних знаків і указників із шрифтом Брайля  | ні | 1000 | місцевій бюджет | 2025 |
| Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №4 | вул. Медична, 19 с , І поверх | будівля | Громадська будівля | комунальна | забезпечення дотримання вимог до безбар'єрності приміщень закладів охорони здоров'я, зокремасанітарних кімнат,під час виконання поточних ремонтних робіт | ні | 100000 — 150000 | місцевій бюджет | 2026 |
| Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №6 | с. Шолохове, вул. Лікарняна, 1 |  | Громадська будівля | комунальна | встановлення тактильних знаків і указників із шрифтом Брайля  | ні | 4000 | місцевій бюджет | 2025 |
| Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул.Центральна, 7 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2028 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул.Центральна, 35 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2028 |
| оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): дублювання шкільного дзвінка, таблички зі шрифтом Брайля тощо | - | 10000 | місцевий бюджет | 2029 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул.Центральна, 35 | Громадські будівлі | споруди цивільного захисту | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Розташування попереджувальної тактильної смуги (шляхи руху до будівлі, на повороті до укриття) | - | 3000 | місцевий бюджет | 2026 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул. Героїв Чорнобиля, 4 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул.Центральна, 33 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №3 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул.Центральна, 31 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| облаштування дверей спеціальним пристосування для фіксації дверних стулок у положенні відчинено (вхідна група будівлі) | - | 2000 | місцевий бюджет | 2028 |
| оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): дублювання шкільного дзвінка, таблички зі шрифтом Брайля тощо | - | 10000 | місцевий бюджет | 2029 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти "Будинок творчості дітей та юнацтва"Покровської міської ради Дніпропетровської області" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул.Центральна, 5 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2028 |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивнашкола ім. Д. Дідіка Покровської міської ради Дніпропетровської області" | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул. Залужного, 12 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| облаштування дверей спеціальним пристосування для фіксації дверних стулок у положенні відчинено (вхідна група будівлі) | - | 2000 | місцевий бюджет | 2028 |
| оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2029 |
| Комунальний спеціальний заклад дошкільної освіти №5 "Червона Шапочка"(ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Покров, вул. Партизанська, 37 | Громадські будівлі | Заклади освіти | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
| Виконання зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
| Виконання попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| облаштування тактильною плиткою пішохідного переходу до торгівельного центру "Покров" | вул. Центральна | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | улаштування тактильної плитки (поточний ремонт )  | ні (поточний ремонт) | 13800,00 | місцевий бюджет | 2025 |
| "Поточний середній ремонт внутрішньої дороги Сектора №1 в межах вул.Медична до вул. Чіатурська, від вул. Європейська до аптеки "Медсервіс" за адресою: вул. Медична, 19 в м. Покров Дніпропетровської області" | вул. Медична | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, тактильна плитка, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 1999873,56 | місцевий бюджет | 2025 |
| Поточний середній ремонт внутрішньої дороги Сектора №2 від вул.Медична до вул. Чіатурська, від аптеки "Медсервіс" до Пральні лікарні за адресою: вул. Медична, 19 в м. Покров Дніпропетровської області" | вул. Медична | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 873547,27 | місцевий бюджет | 2025 |
| "Поточний середній ремонт внутрішньої дороги Сектора №3 від вул.Медична до вул. Чіатурська, від Пральні лікарні до Головного хірургічного корпусу за адресою: вул. Медична, 19 в м. Покров Дніпропетровської області" | вул. Медична | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 646245,59 | місцевий бюджет | 2025 |
| "Поточний середній ремонт внутрішньої дороги Сектора №4 від вул.Медична до вул. Чіатурська, від Головного хірургічного корпусу до вул. Героїв України за адресою: вул. Медична, 19 в м. Покров Дніпропетровської області" | вул. Медична | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 1506211,64 | місцевий бюджет | 2025 |
| "Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул.Героїв України буд. 13,15 в м.Покров Дніпропетровської області" | вул.Героїв України буд. 13,15 | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 709052,33 | місцевий бюджет | 2025 |
| Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул.Медична буд.2,4,6,8,10; вул.Героїв-рятувальників буд.10,12; вул. Центральна буд.17,19,21,23,25; вул.Європейська буд. 9,11,13 в м.Покров Дніпропетровської області | вул.Медична буд.2,4,6,8,10; вул.Героїв-рятувальників буд.10,12; вул. Центральна буд.17,19,21,23,25; вул.Європейська буд. 9,11,13 в  | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 1204122,9 | місцевий бюджет | 2025 |
| Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги в межах вул.Європейська буд.15;вул. Медична буд. 3,5 в м. Покров Дніпропетровської області | вул.Європейська буд.15;вул. Медична буд. 3,5 | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 991926,00 | місцевий бюджет | 2025 |
| Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги в межах вул. Героїв України буд. 1а; Торговабуд. 60,58; Партизанська, 55,57,59,61,63 в м. Покров Нікопольського району Дніпропетровської області | вул. Героїв України 1а, Торгова, 58;60; Партизанська, 55,57,59,61,63 | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 2133149,27 | місцевий бюджет | 2025 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Героїв-рятувальників(ділянка від вул. Залужного до вул. Партизанська) в м. Покров Дніпропетровської області  | вул. Героїв-рятувальників | Дорожньо-транспортна мережа |  | комунальна | пониження бардюру, тактильна плитка, улаштування плитки | так | 3001395,00 | місцевий бюджет | 2026 |
| Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області | вул.Залужного,5  | будівля | громадська будівля | комунальна | Встановлено: тактильну плитку попереджувальну "STOP" - 27 шт.; наліпки "Обережно! Перешкода!" (жовті кола на дверях)- 3 шт; наліпки на перила "Початок/кінець перил!" - 2 шт.; тактильну табличку для слабозорих та незрячих «Санвузол» - 1 шт. Придбано та встановлено велосипедний паркінг на 3 місця - 1 шт. | ні | 7109 | власні кошти | 2025 |
| Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області | вул.Залужного,5  | будівля | громадська будівля | комунальна | облаштування тактильної мнемосхеми | ні | 4000 | власні кошти | 2026 |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вулиця Медична, 19 м. ПокровНікопольський районДніпропетровська область | Територія лікарні | Територія лікарні | комунальна | Обладнати шляхи руху по території лікарні до будівель план-схемою та засобами орієнтування та інформування, тактильними плитками безбар’єрних маршрутів для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху, що відповідають вимогам державних стандартів | ні | 150,0 | Місцевий бюджет, інші джерела | 2026 рік |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вулиця Медична, 19-в м. ПокровНікопольський районДніпропетровська область | корпус | Головний хірургічний корпус | комунальна | Обладнати майданчик перед входом в корпус, а також пандус, сходи для осіб з інвалідністю навісом, для захисту від атмосферних опадів | ні | 70,0 | інші джерела | 2026 рік |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вулиця Медична, -в м. ПокровНікопольський районДніпропетровська область | корпус | Головний хірургічний корпус | комунальна | Встановлення в приміщеннях головного хірургічного корпусу :1.мнемо-схем,тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху.3.Забезпечити дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції |  тактак |  270,0 708,8 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерелаМісцевий бюджет, інші джерела |  2026 рік2027 рік |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вулиця Європейська,15 м. ПокровНікопольський районДніпропетровська область | будівля | приміщення відділення медичної реабілітації  | комунальна | Облаштувати вхід до приміщення відділення медичної реабілітації з дотриманням вимог до безбар’єрності пандусом, підйомником та тактильними плитками.  | ні | 200,0 | Кошти НСЗУ | 2025 рік |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вулиця Європейська,15 м. ПокровНікопольський районДніпропетровська область | будівля | приміщення відділення медичної реабілітації | комунальна | Виконати ремонт приміщень відділення медичної реабілітації для створення безбар’єрного простору та дотримання принципів інклюзії. | ні | 46,0 | Кошти НСЗУ | 2025 рік |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-К, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | корпус | акушерсько-гінекологічний корпус | комунальна | Виконати коригування проєкту «Реконструкція будівлі акушерсько-гінекологічного корпусу під **центр реабілітації** комунального підприємства «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю передбачений комплекс заходів). | так |  | Кошти НСЗУ | 2025 рік |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-К, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | корпус | акушерсько-гінекологічний корпус | комунальна | Забезпечити дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу під час виконання реконструкції | так | 1586,0 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-Ш, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | споруда | захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) обліковий №15559 | комунальна | Облаштувати вхід до захисної споруди цивільного захисту з дотриманням вимог до безбар’єрності пандусом та підйомником під час виконання реконструкції. | так | 300,0 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-Ш, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | споруда | захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) обліковий №15559 | комунальна | 1.Встановити тактильні бетонні плитки "Увага! Зміна ситуації: сходи, вхід, вихід" облаштувати тактильними наліпками та контрастними полосами інформаційними вказівниками, мнемосхемами із шрифтом Брайля, табличками та приставним поліуретановим пандусом біля дверей під час виконання реконструкції.2.Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень захисної споруди, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції. | Так | 42,358,5 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-Р, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | корпус | Терапевтичний корпус | комунальна | Встановлення в приміщеннях Терапевтичного корпусу :1.мнемо-схем,тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху3.Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції терапевтичного корпусу | Так | 330,01895,3 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-ж, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | корпус | Дитячий корпус | комунальна | Встановлення в приміщеннях Дитячого корпусу :1.мнемо-схем,тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення під час виконання реконструкції.2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху під час виконання реконструкції.3.Забезпечити дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції | так | 84,2608,6 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| КОМІНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Медична, 19-Д, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» | корпус | Інфекційний корпус | комунальна | Встановлення в приміщеннях інфекційного корпусу1.мнемо-схем,тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення під час виконання реконструкції.2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху під час виконання реконструкції.3.Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції. | так | 51,3889,9 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |