**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 22.04.2020 № 165 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р., який включив заходи по комунальних підприємствах, управляючій компанії, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управління освіти, закладах охорони здоров’я, відділу культури міста.

Всі заплановані на 2020 рік заходи виконано.

Заслухавши інформацію начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Ребенка В.В. про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р., керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Ребенка В.В. про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. прийняти до відома, додається.

2. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., начальнику управління освіти виконкому Покровської міської ради Цупровій Г.А., директору КП «ЦМЛ ПМР ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Леонтьєву О.О., директору ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» Дяченко Н.В., директору ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Міненко В.О., начальнику відділу культури виконкому Покровської міської ради Сударевій Т.М., начальнику управління праці та соціального захисту населення Ігнатюк Т.М. забезпечити подачу теплоносія котелень на об’єкти теплопостачання комунальних закладів та соціальної сфери.

 Термін: 15 жовтня 2020 р.

3. Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою),

АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою) забезпечити споживачів комунальними послугами та енергоносіями.

 Термін: постійно

4. З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. керівникам комунальних підприємств, управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДОР»(Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.А.), «Надія-27» (Вікторовський І.О.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та горищ, стабільний робочий стан інженерних мереж житлових будинків, виконати заходи з енергозбереження, дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

 Термін: постійно

5. На опалювальний період 2020-2021 р.р. Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «Дніпропетровськгаз» Кряжевських З.В. :

- забезпечити стабільне газопостачання на об’єкти життєзабезпечення та мешканцям міста протягом опалювального періоду 2020-202 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6. На опалювальний період 2020-2021 р.р. начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» Мороз П.Г.:

- забезпечити стабільне електропостачання на об’єкти життєзабезпечення та мешканцям міста протягом опалювального періоду 2020-2021 р.р.;

- забезпечити цілодобову роботу аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- вжити заходи щодо організації взаємодії диспетчерських служб та відповідальних виконавців від Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» з керівниками служб та комунальних підприємств щодо усунення аварійних відключень на мережах електропостачання;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення планових ремонтних робіт на міських мережах електропостачання;

- виконати благоустрій території міста після проведення земляних робіт на кабельних лініях.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно доведених показників.

 Термін: протягом опалювального періоду

8. Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.):

- затвердити графіки чергування відповідальних керівників, чергових диспетчерів та списки аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних бригад для надання комунальних послуг споживачам.

 Термін: постійно

9. МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

 Термін: постійно

10. Керівникам комунальних підприємств ПМКП «Покроводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити готовність техніки для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 р.р.

 Термін до 15 жовтня 2020 р.

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. – за згодою), АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру телекомунікацій №526 Дф ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

 Термін: постійно

12. Керівникам ПМКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) забезпечити виконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованостей населенням за отримані житлово-комунальні послуги.

13. Керівникам: МКП «Покрововдоканал» (Захаренко Є.М.), КП «ЦМЛ ПМР ДОР»(Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Цупрова Г.А.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

 Термін: постійно

14. Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити систематичне прибирання твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.

 Термін: постійно

15. Керівникам підприємств: ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ЗАТ «Оветрі» (Чепець Л.І.), КП «ЦМЛ ПМР ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконкому Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) забезпечити розчищення від снігу, ожеледиці закріплених територій та їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту та пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури у зимовий період.

 Термін: постійно

16. Начальнику Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Стовбі В.О., головному лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Леонтьєву О.О., директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

 Термін: з 15 жовтня 2020 року

17. Прес службі міського голови (Сізова О.А.) інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.» оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа».

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г., координацію роботи покласти на начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.), постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.).