**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

Про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр.

Рішенням 62 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2019 № 1 «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021р.р.» були підведені підсумки роботи, проведеної міськими комунальними підприємствами, організаціями та бюджетними установами міста, а також визначені завдання та напрямки дій для сталого проходження опалювального сезону 2020-2021 років.

В звіті детально проінформовано про результати проходження опалювального періоду 2020-2021 років. На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури міста Покров до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

Заслухавши звіт начальника управління житлово – комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) Ребенка В.В. про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр., з метою стабільного забезпечення об'єктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника УЖКГ та будівництва Ребенка В.В. про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр. прийняти до відома, додається.

2. Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років вважати задовільною.

3. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр., що додається.

4. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста: ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Волошина І.І. – за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

Термін: до 01 вересня 2021 року

5. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для опалення об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2021-2022 років з оформленням паспортів готовності.

Термін: до 01 вересня 2021 року

6. З метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2021-2022 років під особисту відповідальність керівників: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) забезпечити утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів.

Термін: до 01 жовтня 2021 року

7. Всім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів:

- провести промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери;

- оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

Термін: до 20 серпня 2021 року

8. Керівникам підприємств міста: ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

Термін: до 01 листопада 2021 року

9. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М..), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

Термін: постійно

10. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Захаренок Є.М.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.­ – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру телекомунікацій № 526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Захаренко Є.М.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

Термін: до 01 червня 2021 року

12. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

Термін: постійно

13. Теплопостачальним компаніям: ТОВ "АПС Пауер Технолоджи" (Кащенко С.О. – за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко І.С. – за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Сухомуд Ю.А. – за згодою), ТОВ «Теплоінвест Україна» (Гільдін І.М.) підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Оформити та здати паспорти готовності цих об’єктів в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

Термін: до 20 серпня 2021 року

14. Начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою):

- виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання трансформаторних підстанцій та високовольтних повітряних та кабельних силових ліній;

Термін: згідно графіків

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електромережах міста та по заявам мешканців в цілодобовому режимі.

Термін: протягом року

15. Керівнику Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати в 2021 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

Термін: згідно графіків

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2021 рік.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Бондаренко Н.О., Чистякова О.Г., Солянко В.А. та на постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.)

Ребенок В.В. 4 30 01