ТИТУЛ 
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ

- ДЛЯ БУДІВНИЦТВА  НА  2019  РІК

| Найменування та місцезнаходження будови (об’єкта), характер та черга будівництва, назва продукції та одиниця виміру | Рік початку та закінчення будівництва | Потужність будови (об’єкта), що проектується |  |  |  |  | Прогнозна кошторисна вартість будівництва (тис.грн.) |  |  | Кількість працюючих |  |  | Стадії проектування |  | Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування (тис.грн.) |  | Вартість робіт з проведен- ня державної експертизи (тис.грн.) | Дата приймання проектно-кошторис ної документації замовни- ком | Назва генеральної проектної організації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальна у вартісних показниках (тис.грн.) |  | у натуральних показниках основного виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всього |  | у тому числі будівель-монтажних робіт | досягнута |  | розрахункова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | досягнута | розрахункова | досягнута |  | Розрахункова м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Чорнобиля в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області | 2019 |  | 1773,13 |  |  | 4079,2 | 1773,13 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 15,6 |  | 1,8 | 11.05.16№ 04-0411-16 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Чиатурська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  | 1529,9 |  |  | 4200,0 | 1529,9 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 15,6 |  | 1,6 | 31.03.16№04-0412-16 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 19578.91 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 5.2 |  | 1,2 | 21.12.17№1702-Е-17/В | ТОВ Строй-контракт |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 28474,738 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 38,7 |  |  | 21.12.17 №1703-Е-17/В | ТОВ Строй-контракт |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  | 4646,25 |  |  |  | 4646,25 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 24,6 |  | 2,5 | 01.02.18№ 04-0047-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Шляхова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  | 3543,4 |  |  |  | 3543.4 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 25,6 |  | 2,8 | 01.02.18№ 04-0046-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 35356.402 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 150.8 |  | 51.0 | 05.01.18№ 04-1232-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт тротуару від вул. Соборна,1 до вул. Зонова,12 м. Покров Дніпропетровської області. | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 22.9 |  | 3.0 | В роботі | ПП "АСГАРД" |
| Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" у м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 40532,07 |  |  |  |  |  | Робочий проет |  | 1049,6 |  | 49,2 | 26.05.17№ 147-Е-17/А | ТОВ "Генпроект" |
| Будівництво резервного водогону МКП «Покровводоканал» від насосної станції I підйому сел. Набережне до насосної станції II підйому вул. Заводська,2 в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 127566,55 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2399.1 |  | 95.8 | 18.12.17№ 30/08-17 | ТОВ "АРТАКОН-Д" |
| Реконструкція на перенесення ШГРП в дворову зону житлових будинків №26,28 по вул. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 344.3 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 7,5 |  | 1,2 |  | ФОП "Попик Ю.Є." |
| Будівництво системи відео спостереження та відео аналітики в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 24061,754 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 291.7 |  | 7.2 | 15.12.17№00-2650-17 | ТОВ «Українські новітні телекомунікації» |
| Реконструкція Дендропарку в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  | 46480,58 |  |  | 228084 | 46214,259 |  | 35539,63 | 44 |  | 44 | Робочий проект |  | 380.6 |  | 31.6 | 19.0318№13/03-18 | ТОВ ФОРТ ПРОЕКТ» |
| Реконструкція парку Гірників в м. Покров Дніпропетровської області | 2017-2018 |  | 6988,392 |  |  | 23656 | 6940.2 |  | 4510,63 | 17 |  | 17 | Робочий проект |  | 155,5 |  | 3.3 | 31.07.17№ 42/07-17 | ТОВ ФОРТ ПРОЕКТ» |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги по вул.Центральна,81,83,85,87 в м. Покров Дніпропетровської області Коригування | 2019 |  |  |  |  |  | 3247,37 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 57.0+5,13 |  | 3,8376 | 08.11.18№04-0931-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №2 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 146,724 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.6 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04-1140-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №4 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області | -2019 |  |  |  |  |  | 144,802 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.4 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04-1137-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №10 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 152,045 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.5 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04 -1136-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №18 по вул. Курчатова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 134,691 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.2 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04-1139-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №25 по вул. Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 53,300 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.1 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04-1141-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №29 по вул. Шляхова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 71,726 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.6 |  | 1.6 | 27.11.17№04-1134-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №31 по вул. Шляхова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 74,749 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.6 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04-1135-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж житлового будинку №45 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 228,911 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 2.6 |  | 1.6 | 27.11.17№ 04-1136-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №69 по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 465,26 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1.7 | 06.12.17№ 04-1132-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №52а по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 417,89 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 4.5 |  | 3,1692 | 27.02.18№ 04-01’36-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №42 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 445,96 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1.7 | 17.10.18№ 04-0807-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №40 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | в експертизі |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1.7 | В експертизі | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №38 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | в експертизі |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1.7 | В експертизі | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №8 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | в роботі |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1.7 |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №4 по вул. Уральська в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 332,56 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 4.9 |  | 1.7 | 09.02.18№ 04-0090-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №2а по вул. Уральська в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 412,974 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 4.9 |  | 1.7 | 06.12.17№ 04-1133-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №2а по вул. Г України в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 624,04 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 4.9 |  | 1.231 | 06.12.17№ 04-1133-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №3 по вул. Затишна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 339,3 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1,231 | 26.07.16№ 04-1104-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №1 по вул. Затишна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 307,08 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 3.9 |  | 1.7 | 09.02.18№04-0088-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку № 1 по вул. Соборна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 797,1 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 4.9 |  | 1.7 | 18.06.18№ 04-0511-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж(підвальна частина)житлового будинку №1 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 443,93 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 4.9 |  | 2.8 | 20.06.18№ 04-0577-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №37 по вул. Шляховій в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 446.803 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 11.5 |  | 2.6 | 06.07.17№ 565-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №24 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 510,485 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 17.2 |  | 2.6 | 06.07.17№ 595-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №23 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 511,735 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 17.1 |  | 2.6 | 07.07.17№ 596-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №21 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 319,.265 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 10.3 |  | 2.6 | 06.07.17№ 592-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №14 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 483.516 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 11.7 |  | 2.6 | 26.06.17№ 588-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №2 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 692,172 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 18.5 |  | 2.6 | 07.07.17№ 567-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №16 по вул. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 233,802 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 10.3 |  | 2.6 | 06.07.17№ 593-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №8 по вул. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 451,589 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 11.8 |  | 2.6 | 67.07.17№ 566-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №1 по вул. Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 697.956 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 18.1 |  | 2.6 | 07.07.17№ 598-17Д | ПП «Асгард» |
| Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Центральна 1 в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 1539,281 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 10.2 |  | 3.2 | 07.12.17№ 731-17Д | пп «Асгард» |
| Реконструкція скверу «Ювілейний» в районі будівлі №3а по вул. Шатохіна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 6602,85 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 151,798 |  | 25,0 | 08.11. 18 № 04/11-18 | ТОВ «Сфера Проект» |
| Реконструкція скверу біля ДК в районі будівлі № 39 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» | 2019 |  |  |  |  |  | 5326,473 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 142,6 |  | 25,0 | 01.11.18№ 29/10-18 | ТОВ «Сфера Проект» |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №12 по вул.. Гагаріна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №13 по вул.. Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №20 по вул.. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №10 по вул.. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №5 по вул.. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №15 по вул.. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №25 по вул.. Соборна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 7714,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.05.16№2319 | ПП «Восток Партнер» |
| Капітальний ремонт фасадів житлового будинку №15 по вул.. Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.18№ 04-0550-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю |
| Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкцій) житлового будинку по вул..Центральна,33 в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 1498,54 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | 21.11.18№ 04-0766-18 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-400мм по вул. Уральскій в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 3595,38 перерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.03.16№ 04-0173-16 | ДП «Дніпроцивіль- проект» |
| Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500мм по вул. Тикви в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 415,18 перерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.03.16№ 04-0171-16 | ДП «Дніпроцивіль- проект» |
| Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500мм сел.. Рудник в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 1912,82 перерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.03.16№ 04-0172-16 | ДП «Дніпроцивіль- проект» |
| Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-100-150мм по вул..Калинова в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №15 по вул..Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 433,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.08.18№ 04-0685-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 4 по вул. .Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 6 по вул. .Чехова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №7 по вул. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №8 по вул.Освіти в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 563,324 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0681-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №1 по вул Л.Чайкіної в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 499.027 479,183 ??????? |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0712-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул Центральна в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 470,197 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0682-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 741,056 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0683-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 50 по вул Центральна в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 339,075 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0761-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 7 по вул.Героїв УкраЇни в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 324,603 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0763-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 55 по вул. Партизанська в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 559,209 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0764-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №32 по вул Медична в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 427,512 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0760-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 61 по вул. Торгова в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 221,802 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0759-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 54 по вул. Торгова в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 418.51 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0785-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 741,802 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0682-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| - Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 15 по вул. Чехова в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  | 430,514 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | №04-0765-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 4 по вул Зонова в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 32 по вул.Л.Чайкіної в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 40 по вул. Л.Чайкіної в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №1 по вул. Чиатурської в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Шатохіної в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 38 по вул. Центральна в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 16 по вул Зонова в м.Покров Дніпропетровської області | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Будівництво спортивного майданчика біля житлового будинку по вул. Курчатова № 10а в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 2190,338 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  | 65,14594 |  |  | 01.08.18№ 1030-Е-18/В | ФОП «Бур’ян Н.О.» |
| Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.. Г .Тикви в м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 384,64 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | 31.08.17 № 04-0785-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Шатохіна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 625,64 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | 31.08.17 № 04-0783-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. .Водопроводній в м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 401,09 |  |  |  |  |  | Робочий проект |  |  |  |  | 01.08.17 № 04-0666-17 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 1 по вул. Затишна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 125,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1094-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 3 по вул. Затишна в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 97,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1104-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 69 по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 203,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1105-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 10 по вул. Курчатова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 94,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1102-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 16 по вул. Курчатова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 122,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1103-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 15 по вул. Шатохіна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 198,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1095-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж житлового будинку № 41 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 201,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1096-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж (підвальна частина_) житлового будинку № 22 по вул. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 209,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1099-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж (підвальна частина) житлового будинку № 24 по вул. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 176,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1098-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж ( підвальна частина) житлового будинку № 26 по вул. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 180,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.16 № 04-1100-16 | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт вимощення житлового будинку №2а по вул.. Г.України в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.06.18 № 04-0485-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощення житлового будинку №18 по вул.. Курчатова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  | 316,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.06.18 № 04-0625-18 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №18 по вул. Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №23 по вул. Шатохіна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 9 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №61 по вул.Торгова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 52а по вул.Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 7 по вул. Г. України в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №9 по вул. Г. України в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №1 по вул. Чорнобиля в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №3 по вул.Чорнобиля в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №30 по вул. Горького в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №2 по вул.Чехова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №4 по вул.Чехова в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №36 по вул.Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №38 по вул.. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 42 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 67 по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 69 по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку № 75 по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового будинку №77 по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлових будинків № 26,28,30 по вул.. Горького в м. Покров Дніпропетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлових будинків №1,3 по вул. Чорнобиля. Горького в м. Покров Дніпропетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлових будинків № 2,4 по вул.. Чехова в м. Покров Дніпропетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлових будинків № 1,3 по вул. .Соборна в м. Покров Дніпропетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлового будинку №77 по вул..Партизанська в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлового будинку № 12 по вул.. Г. Тикви в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлових будинків № 7,9 по вул.. Г. України в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлового будинку № 61 по вул. Торгова в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлового будинку № 51 по вул.. Торгова в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлових будинків № 36,38,40,42 по вул.. Центральна в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "СБ-Комплекс" |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги житлового будинку № 18 по вул..Курчатова в м. Покров Дніпрпетровської облчсті | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція газопроводу низького тиску Ду200 по вул.. Центральна м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 170,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.17 № 04-0009-17 | ФОП «Попик Ю.Є. |
| Реконструкція газопроводу низького тиску Ду200 по вул.. Освіти м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 88,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.17 № 04-0010-17 | ФОП «Попик Ю.Є |
| Реконструкція перенесення ШГРП в дворову зону житлових будинків №26,28 по вул.. Медична м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 344,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.17 № 04-0008-17 | ФОП «Попик Ю.Є |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. Соборна , 47/1п. в м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 69,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.11.16№ 04-1637-16 | ТОВ «СРМП ЛІФТ» |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. Соборна, 47/2п.. в м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 71,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.11.16№ 04-1634-16 | ТОВ «СРМП ЛІФТ» |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. Соборна, 47/3п.. в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 69,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.11.16№ 04-1633-16 | ТОВ «СРМП ЛІФТ» |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. Партизанська, 95/2п. в м. Покров Дніпропетровської області | 2018 2019 |  |  |  |  |  | 110,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.11.16№ 04-1628-16 | ТОВ «СРМП ЛІФТ» |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. Партизанська, 95/3п. в м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 111,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.11.16№ 04-1629-16 | ТОВ «СРМП ЛІФТ» |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. Партизанська, 95/1п. в м. Покров Дніпропетровської області | 20182019 |  |  |  |  |  | 111,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.11.16№ 04-1627-16 | ТОВ «СРМП ЛІФТ» |
| Об'єкти ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Чайкіної,24 | 2019 |  |  |  |  |  | 682,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.03.17№ 0836-17 | Проектна група ФОП Сидоренко І.Ю. |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул..Зонова, 34/п1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул..Зонова, 32/п1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул..Зонова, 32/п2 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |