Додаток 5

# Заходи

з підготовки об’єктів дорожньо-мостового господарства до роботи в зимових умовах 2016/2017 року

місто Орджонікідзе

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Обсяг фінансування фактичний тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | # Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Ремонт доріг комунальної власності: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капітальний ремонт, с тому числі | 7 | тис. м2 | 23,92 | 2,03 | 8,5 | 117,9 |
|  | -фінансування з обласного бюджету |  | тис. м2 | 17,32 | 1,73 | 10 | - |
|  | -фінансування з місцевого бюджету |  | тис. м2 | 6,6 | 0,3 | 4,55 | 117,9 |
| 1.2 | поточний ремонт | 8 | тис. м2 | 5,5 | 2,9 | 52,72 | 970,4 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки, в тому числі: | 9 | одиниць | 16 |  |  |  |
| 2.1 | комунальна техніка | 10 | одиниць | 16 | 4 | 25 |  |
| 2.2 | техніка райавтодорів | 11 | одиниць | - | - | - |  |
| 3 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів, в тому числі: | 12 | тис. тонн | 1000 |  |  |  |
| 3.1 | в комунальних службах | 13 | тис. тонн | 1000 | 389 | 38.9 |  |
| 3.2 | в райавтодорах | 14 | тис. тонн | - | - | - |  |
| 4 | Заготівля паливних матеріалів в тому числі в комунальних службах: | 15 | тонн | 3,5 | 0,7 | 20 |  |
| 4.1.1 | бензину | 16 | тонн | 1,5 | 0,3 | 20 |  |
| 4.1.2 | дизельного пального | 17 | тонн | 2,0 | 0,4 | 20 |  |
| 4.2 | в райавтодорах: | 18 | тонн |  |  |  |  |
| 4.2.1 | бензину | 19 | тонн |  |  |  |  |
| 4.2.2 | дизельного пального | 20 | тонн |  |  |  |  |

Виконавець Курочка І.В., тел.05667-43001;

Начальник управління ЖКГ та будівництва                                                 В.В.Ребенок